Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo

dei contratti della Pubblica Amministrazione

Manuale operativo

Dizionario delle Forniture ICT

Classe di Fornitura

Manutenzione correttiva ed adeguativa

MAC

INDICE

1.	Generalità sul documento	3

2.	Descrizione della classe di fornitura	4

3.	Modalità di definizione della Fornitura	5

3.1.	Obiettivi	5

3.2.	Utenza	5

3.3.	Dimensione, ARCHITETTURA e complessità	5

3.4.	Vincoli e requisiti	6

3.5.	Relazione con altre classi	7

3.6.	Standard e norme	8

4.	Modalità di stima dei costi anche in funzione della qualità richiesta	8

5.	Descrizione delle attività e dei prodotti	9

5.1.	Analisi dei requisiti	10

5.2.	Progettazione Tecnica	12

5.3.	Progettazione collaudo	12

5.4.	realizzazione del servizio	13

5.5.	gestione degli interventi di manutenzione	14

5.6.	Analisi dei problemi e delle modifiche	17

5.7.	Attuazione delle modifiche	18

5.8.	rendicontazione	18

6.	descrizione dei profili di competenza coinvolti	19

7.	Indicatori/misure di qualità	23

8.	Glossario	32

# Generalità sul documento

Questo documento descrive uno dei lemmi del Manuale operativo “Dizionario delle forniture ICT” delle Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione. Ogni lemma del Dizionario rappresenta una classe di fornitura ICT elementare. Il Dizionario contiene tutte le classi di forniture che si sono ritenute necessarie per rappresentare compiutamente i contratti ICT delle pubbliche amministrazioni. Ogni lemma del Dizionario è autoconsistente e indipendente; esso prevede:

- la descrizione della classe di fornitura ICT elementare, che ha lo scopo di definirne univocamente l’ambito di applicazione;

- l’esplicitazione di “regole” per l’uso della classe di fornitura, utile a proporre al lettore suggerimenti sull’uso del lemma per la stesura dell’oggetto contrattuale;

- la descrizione delle attività relative alla classe di fornitura e dei relativi prodotti, utile al lettore come traccia riutilizzabile per scrivere contratti e capitolati tecnici;

- l’identificazione delle risorse professionali tipicamente impegnate dal fornitore, per ognuna delle attività prevista dalla Classe di fornitura. Le professionalità coinvolte sono identificate attraverso i loro profili di competenza coinvolti, i quali trovano la loro definizione nel Manuale 10 delle Linee guida “Dizionario dei profili di competenza delle professioni ICT”. Per ogni profilo coinvolto viene altresì identificato il ruolo (responsabile, contributore, ecc) che svolge nell’esecuzione dell’attività ed una tipica percentuale d’impegno nell’ambito della fornitura.

- una tabella che riassume attività, prodotti e indicatori di qualità, utile al lettore come quadro sinottico che riassume il legame tra attività e relativi prodotti da queste realizzati ed identifica, in relazione ad entrambi, gli indicatori di qualità adottati per la classe di fornitura;

- una scheda per ogni indicatore di qualità (presente nella tabella di cui sopra), utile al lettore come traccia riutilizzabile, per scrivere contratti e capitolati tecnici;

- un glossario (ove necessario) specifico per la classe di fornitura.

Nell’ambito della complessa attività di scrittura di contratti e capitolati tecnici, i lemmi possono essere intesi come “ricette contrattuali” di immediato utilizzo mediante processi di copia e incolla, per rappresentare le esigenze della stazione appaltante.

Nell’ottica del riuso, particolare attenzione dovrà essere prestata alle imprescindibili e necessarie attività di specificazione e taratura delle classi di fornitura ICT elementari utilizzate e, successivamente, all’integrazione delle diverse classi di fornitura scelte in un unico e coerente contratto ICT.

La versione digitale di ogni lemma è singolarmente scaricabile dal sito CNIPA in formato editabile (.doc) che ne permette il riutilizzo anche parziale.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo integrato delle classi di fornitura e dei processi trasversali si rimanda agli esempi contenuti nel Manuale applicativo “Esempi di applicazione”.

# Descrizione della classe di fornitura

La classe di fornitura Manutenzione Correttiva e Adeguativa (MAC) include tutte quelle attività che trattano

la manutenzione correttiva, che comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti delle malfunzioni delle procedure e dei programmi;

la manutenzione adeguativa, che comprende l’attività di manutenzione volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente).

Per  chiarezza, si parla invece di manutenzione evolutiva quando occorre adattare la soluzione a nuove esigenze dei processi; in questo caso essa comporta l’aggiunta, il cambiamento ed eventualmente la rimozione di funzionalità ed è trattata nella classe di fornitura Sviluppo e MEV di software ad hoc (SSW).

Le soluzioni a cui si applica la MAC sono

soluzioni software sviluppate ad hoc;

soluzioni che impiegano software commerciale, a cui si applicano significative parametrizzazioni e/o personalizzazioni (soluzioni integrate – SI).

Nel secondo caso si preferisce, in generale, trattare separatamente la MAC relativa al software commerciale da quella relativa alla soluzione finale integrata, avendo i due casi caratteristiche differenziate, pur se nell’attuazione dei contratti spesso le due parti della soluzione coesistono, avendo un unico fornitore.

Quando la MAC riguarda le soluzioni integrate, va fatta una distinzione tra la MAC relativa al prodotto software commerciale (per esempio, nel caso degli ERP, la soluzione software rilasciata dalla casa madre senza nessun tipo di adattamento/personalizzazione) e la MAC relativa al prodotto finale (per esempio la soluzione ERP dopo la parametrizzazione e la personalizzazione).

La MAC ed i servizi relativi al prodotto commerciale, anche se l’interfaccia unica contrattuale è costituita dal fornitore della soluzione integrata, sono assicurati  direttamente dal fornitore del software commerciale stesso per gli adeguamenti di tipo civilistico-fiscale, per risolvere malfunzioni e per assicurare l’evoluzione tecnologica, senza quindi considerare errori nella parametrizzazione o personalizzazione. I servizi di manutenzione sono erogati a fronte di un canone.

Nel caso di prodotto finale, la MAC assicura le correzioni e l’adeguamento delle parametrizzazioni e delle personalizzazioni.

# Modalità di definizione della Fornitura

Obiettivi

Gli obiettivi di una fornitura MAC sono così definiti:

- mantenere operativa la soluzione (software) attraverso attività che assicurino in via continuativa la rimozione delle malfunzioni;

- assicurare il miglioramento tempestivo delle funzionalità e delle prestazioni, per esempio quando un programma non ha prestazioni adeguate al livello di servizio richiesto e ciò viene percepito come una malfunzione, richiedendo un intervento di correzione;

- garantire l’evoluzione tecnico funzionale della soluzione software (in questo contesto definita come manutenzione adeguativa), per esempio il passaggio da un’architettura client-server ad un’architettura  web-based;

- fornire servizi di supporto per risolvere tempestivamente problemi relativi a malfunzioni ed errori (vedere anche la classe Assistenza in remoto e in locale - ASS);

- assicurare l’aggiornamento periodico della soluzione, attraverso il miglioramento della funzionalità, dell’affidabilità e dell’efficienza dei prodotti. L'aggiornamento presuppone il rilascio di nuove versioni e/o correzioni dei prodotti da parte del relativo fornitore.

Utenza

Gli utenti della classe di fornitura MAC si distinguono in utenti interni ed esterni. In particolare

- gli utenti interni sono gli utenti dell’Amministrazione che utilizzano i sistemi per erogare servizi, inclusi coloro che si occupano della Gestione Applicativi e Basi Dati, Gestione Sistemi e Gestione Reti, generalmente rappresentati dalla funzione ICT dell’Amministrazione stessa ;

- gli utenti esterni sono gli utenti di altre organizzazioni, a cui il servizio è diretto, e che possono essere gli utilizzatori finali della soluzione software.

In entrambi i casi la classe di fornitura è preposta a garantire i requisiti di funzionalità, prestazione e qualità delle applicazioni interessate.

Dimensione, ARCHITETTURA e complessità

Nella definizione della classe MAC occorre considerare le seguenti variabili che hanno impatto su costi, rischi e qualità:

il grado di manutenibilità delle applicazioni in termini di modularità, linguaggi di programmazione, stile di programmazione, accuratezza della validazione e del test, presenza e qualità della documentazione;

la disponibilità del codice sorgente;

la disponibilità di risorse interne od esterne dedicate alla  manutenzione;

il livello di servizio richiesto;

la conoscenza delle applicazioni e dell’ambiente da parte del personale incaricato della manutenzione;

la durata del contratto di manutenzione (in genere non inferiore a sei mesi).

Risulta anche significativo il modo con cui viene erogato il servizio (come indicato nella definizione dei requisiti), ovvero le modalità con cui le richieste per interventi di manutenzione arrivano al fornitore, per esempio:

mezzi di comunicazione  (telefono, e-mail, fax, procedure informatizzate);

metodo di gestione delle modifiche, in remoto o presso l’Amministrazione;

servizi on–line che consentano di inserire direttamente le informazioni relative ai problemi riscontrati e di consultare un data-base contenente le informazioni tecniche sui problemi riscontrati e risolti.

Occorre in ogni caso individuare le strutture organizzative coinvolte.

Per le soluzioni commerciali la fornitura comprende anche un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti la pianificazione dei nuovi rilasci e degli ampliamenti ai programmi software, oltre eventuali tempestive comunicazioni ed aggiornamenti relativi al prodotto.

Questi servizi sono normalmente compresi nel canone di manutenzione.

Vincoli e requisiti

I vincoli che devono essere evidenziati e che influiscono sulla erogabilità del servizio di manutenzione dipendono principalmente dal tipo di applicazione/soluzione che deve essere manutenuta.

In particolare si possono distinguere i seguenti due tipi di soluzione software:

- MAC relativa a soluzione software sviluppate ad hoc;

- MAC relativa a soluzioni software commerciali.

MAC relativa a soluzione software sviluppate ad hoc

La manutenzione di soluzioni sviluppate ad hoc prevede la disponibilità delle informazioni per la gestione del servizio, fornite da chi ha sviluppato la soluzione software in forma chiara e comprensibile.

In particolare, il fornitore della classe MAC ha necessità della documentazione e del codice sorgente nella fase iniziale di acquisizione delle informazioni.

Durante la gestione del servizio di manutenzione tale documentazione sarà dallo stesso aggiornata e consegnata all’Amministrazione secondo gli standard previsti.

La disponibilità di queste informazioni e il loro livello di accuratezza influisce in modo determinante sulla fornitura e sulla  possibilità di stimare l’impegno necessario.

A seconda del contesto, si può procedere secondo i seguenti passi operativi:

indisponibilità delle informazioni necessarie; i casi possibili, tra loro in alternativa, sono:

- appaltare inizialmente il servizio di presa in carico e di reverse engineering dell’applicazione; successivamente, procedere all’appalto del servizio MAC;

- appaltare con un’unica fornitura il servizio di presa in carico dell’applicazione esistente e la MAC stessa;

disponibilità delle informazioni necessarie: procedere all’appalto del servizio MAC fornendo le informazioni necessarie in sede di capitolato tecnico.

MAC relativa a soluzioni software commerciali

Quando la MAC riguarda le soluzioni commerciali va fatta una distinzione tra la MAC relativa al prodotto software commerciale (per esempio, nel caso degli ERP, la soluzione rilasciata dalla casa madre senza nessun tipo di adattamento/personalizzazione) e la MAC relativa al prodotto finale (per esempio la soluzione software ERP dopo la parametrizzazione e la personalizzazione, vedi anche la classe di fornitura Sviluppo e MEV di software ad hoc).

Normalmente la manutenzione ha inizio nel momento in cui la soluzione completa (parametrizzata e personalizzata) viene rilasciata all’Amministrazione. Nel caso invece in cui l’Amministrazione acquisisca direttamente le licenze del software commerciale, la manutenzione ha inizio nel momento in cui si acquisiscono le licenze.

La manutenzione viene quotata con un costo a parte rispetto al costo delle licenze d’uso, il valore del canone varia in funzione degli schemi e della politica commerciale del fornitore. La manutenzione del pacchetto di base viene offerta dal produttore a un canone annuale, quotato generalmente come percentuale del prezzo della licenza del pacchetto. La percentuale è generalmente compresa tra il 15% e il 20% del prezzo della licenza, e può variare a seconda dei servizi inclusi nella manutenzione (assistenza telefonica, consegna di rettifiche e di versioni successive, ecc.), dei livelli di servizio e delle parametrizzazioni o personalizzazioni..

Relazione con altre classi

La MAC rappresenta un elemento necessario per un qualsiasi servizio agli utenti, essa infatti si colloca  tra lo sviluppo e la gestione, quindi ha relazioni con molte altre classi di fornitura, in particolare con le seguenti classi:

- Assistenza in remoto e in locale (ASS);

- Gestione applicativi e basi-dati (GSW);

- Gestione sistemi (GSI);

- Manutenzione sistemi (MSI);

- Gestione e manutenzione reti (GMR).

Tra i processi trasversali (di supporto), i seguenti hanno particolare rilevanza:

- Gestione della configurazione (PGC);

- Documentazione (PGD);

- Assicurazione qualità e risoluzione dei problemi (PAQ).

Standard e norme

UNI EN ISO 9001:2000   Sistema di gestione per la qualità – Requisiti

UNI EN ISO 9004:2000  Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per il miglioramento delle prestazioni

Manuale sui livelli di servizio nel settore ICT -  i Quaderni n.7  Gennaio 2002

La stima dei costi dei sistemi informativi automatizzati, documento AIPA, settembre 2000 - Alessandro Alessandroni

# Modalità di stima dei costi anche in funzione della qualità richiesta

La manutenzione di una soluzione software può essere gestita sia direttamente dall’Amministrazione, sia appaltata all’esterno ad un fornitore.

I principali motivi che possono spingere a una gestione esterna sono i seguenti:

contenimento e controllo dei costi operativi;

riduzione degli investimenti iniziali (i fornitori sono già dotati di strutture ed operatori);

maggior flessibilità operativa;

tipo dell’applicazione che deve essere manutenuta ;

caratteristiche degli operatori (competenze);

garanzia sulla qualità attraverso il mantenimento della coerenza interna della soluzione (se il fornitore di manutenzione è anche il fornitore del software in questione);

scelta del miglior rapporto costo/qualità.

Le motivazioni che invece spiegano la scelta della gestione diretta riguardano la necessità di controllare direttamente le attività e mantenere il know-how sulla soluzione software.

Dimensionamento degli aspetti economici

In termini di costi i criteri di dimensionamento per la valutazione della classe di fornitura nella determinazione del prezzo base d’asta e nella scelta del livello di qualità adeguato, sono i seguenti:

per il software commerciale (per esempio licenze software) il costo della MAC viene calcolato come percentuale rispetto al costo totale della fornitura; l’offerta si basa su un canone annuale e dipende dai servizi inclusi nella manutenzione (assistenza telefonica, consegna di rettifiche e di versioni successive, ecc.) e dai livelli di servizio. Per esempio, il costo della manutenzione può essere compreso tra il 15% e il 20% per anno e questa percentuale non varia con riferimento alla durata contrattuale;

per la soluzione integrata (software commerciale più parametrizzazione e/o personalizzazioni) il costo della manutenzione è formato dalla somma di una quota fissa (normalmente una percentuale del valore delle licenze software) e di una quota variabile che dipende dal tipo di servizio offerto dalla società che realizza la parametrizzazione/personalizzazione della soluzione commerciale. Questo valore può, a seconda dei casi, avere un andamento

- decrescente nel tempo, quando la dinamica è legata principalmente al maggior supporto richiesto in fase di avvio progettuale;

- costante nel tempo nell’arco di un periodo contrattuale definito, normalmente di tre anni.

La manutenzione adeguativa della soluzione software commerciale parametrizzata e/o     personalizzata (caso di software commerciale) o sviluppata (caso software ad hoc) ha un costo che dipende dalle modalità di fornitura. La fornitura di questa attività può realizzarsi

- con modalità chiavi in mano basato su un canone valutato come percentuale del costo totale della realizzazione (suggeribile limitatamente ai caso in cui siano previsti limitati adeguamenti di tipo civilistico-fiscale, per risolvere malfunzioni e per assicurare l’indispensabile evoluzione tecnologica);

- con modalità a consumo nell’ambito di un plafond di spesa (fissando un monte giornate con riferimento alle professionalità impiegate o di Function point modificati o di numero dei LOC modificati), valorizzando i singoli interventi a preventivo o a consuntivo;

- concordando la tariffa per intervento;

- fissando un monte giornate time and material;

la durata del contratto di manutenzione, nel caso di soluzioni sviluppate ad hoc in quanto generalmente i contratti di più lunga durata  hanno un costo annuo inferiore;

l’impegno complessivo con riferimento alle professionalità impiegate, definendo le condizioni a livello contrattuale.

# Descrizione delle attività e dei prodotti

Le attività ed i prodotti relativi ai processi organizzativi e di supporto (processi trasversali), e cioè per esempio quelli relativi a gestione, documentazione, gestione della configurazione e assicurazione della qualità non sono descritti nella scheda e per la loro descrizione si rimanda alle schede specifiche.

Nel caso in cui attività o prodotti relativi a questi processi abbiano particolare rilevanza o criticità per la classe, essi sono comunque richiamati, evidenziando gli aspetti rilevanti o critici, rimandando per le caratteristiche generali alla scheda del processo.

Per quanto riguarda i processi trasversali, si segnalano, in particolare, la classe di fornitura Assicurazione qualità e risoluzione dei problemi e la classe Gestione della configurazione, che vanno considerate come un indispensabile complemento della classe MAC.

La seguente tabella riassume le principali attività del ciclo di vita della fornitura, gli input e gli output (a seguire, si fornisce una descrizione più dettagliata di ciascuna di esse). Per ciascuna attività sono ulteriormente indicati:

- i profili di competenza  responsabili dell’esecuzione dell’attività;

- una stima indicativa del peso percentuale di ciascuna attività fatto cento la quantità di lavoro (effort) totale richiesta da tutte le attività di natura progettuale componenti la classe di fornitura e, separatamente, da tutte le attività gestionali di natura continuativa.

| Attività | Effort % | Input | Output | Profili di competenza Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisi dei requisiti | 20 % | Capitolato tecnico della fornitura e ulteriori specifiche fornite dall’Amministrazione | Specifica dei requisiti, Piano di gestione delle comunicazioni. | Supervisore di un Centro di Assistenza |
| Progettazione tecnica | 30 % | Specifiche dei requisiti | Specifica tecnica. | Supervisore di un Centro di Assistenza |
| Progettazione collaudo | 20 % | Specifica dei requisiti, Specifica tecnica . | Specifica di collaudo. | Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |
| Realizzazione del servizio | 30 % | Specifica dei requisiti, Specifica tecnica. | Piano del servizio, Sistema di erogazione del servizio, Verbale di collaudo. | Responsabile della Configurazione e del Centro Dati |
| Totale attività di progettazione e realizzazione | 100% |  |  |  |
| Gestione degli interventi di manutenzione | 15 % | Segnalazione di malfunzioni | Verbale di rilevazione del problema. | Supervisore di un Centro di Assistenza |
| Analisi dei problemi e delle modifiche | 30 % | Verbale di rilevazione del problema. | Analisi delle modifiche | Analista Programmatore |
| Attuazione delle modifiche | 50 % | Analisi delle modifiche | Prodotto software modificato | Analista Programmatore |
| Rendicontazione | 5 % | Analisi delle modifiche | Rapporto di manutenzione | Supervisore di un Centro di Assistenza |
| Totale attività di gestione | 100% |  |  |  |

Analisi dei requisiti

L’attività di analisi dei requisiti ha l’obiettivo di definire gli elementi di base della fornitura che devono essere individuati in modo chiaro e non ambiguo.

Vanno considerati i seguenti aspetti, su cui si basa il progetto della fornitura:

tipologia funzionale, operativa ed applicativa degli elementi oggetto della fornitura, comprendendo l’impegno dei sistemi e sottosistemi periferici;

cicli di servizio dell’infrastruttura HW (quantità di ore di effettivo impegno delle apparecchiature) ed ore di utilizzo;

numerosità degli utenti che usufruiscono dei servizi erogati dai sistemi gestiti (strettamente correlata all’utilizzo delle apparecchiature);

criticità delle malfunzioni sull’utenza (bloccanti/non bloccanti, numero di utenti coinvolti dal problema);

criticità delle malfunzioni sugli elementi oggetto della fornitura;

classificazione e tipo degli utilizzatori, e relativi livelli di servizio richiesti.

Prodotto dell’attività è il documento Specifica dei requisiti, da differenziare tra servizio di manutenzione sul software commerciale e su soluzioni sviluppate ad hoc.

Nel caso di soluzioni sviluppate ad hoc, il documento definisce

l’orario di copertura del servizio;

il metodo ed i canali di segnalazione degli inconvenienti;

i requisiti, in termini di tempo di risposta alla richiesta di intervento;

i requisiti sui tempi d’intervento e di ripristino;

la definizione di ripristino temporaneo e definitivo (work-around e soluzione finale);

l’applicazione delle penali.

Nel caso di soluzioni commerciali il documento recepisce le condizioni presenti nel contratto di manutenzione offerto con il prodotto acquisito. Anche in questo caso sono definiti

l’orario di copertura del servizio;

il metodo ed i canali di segnalazione degli inconvenienti;

i requisiti, in termini di tempo di presa in carico e risoluzione del problema;

i servizi aggiuntivi di supporto che garantiscono il buon funzionamento dell’applicativo;

la definizione di ripristino temporaneo e definitivo (work-around e soluzione finale).

In entrambi i casi, i documenti e le condizioni offerte saranno oggetto di negoziazione in fase di definizione del contratto.

Il documento è soggetto a verifica per assicurare la non ambiguità dei requisiti trattati. La verifica è orientata ad accertare che:

per ogni requisito trattato nel documento sia inserito il puntamento alla documentazione contrattuale di riferimento (capitolato/richiesta d’offerta);

per ogni requisito sia fornita una descrizione orientata alla progettazione/realizzazione (nel caso di soluzioni sviluppate ad hoc).

In fase di definizione del contratto va previsto un Piano di gestione delle comunicazioni, in particolare nel caso in cui il rilascio assuma caratteristiche di criticità o quando siano previste significative modifiche all’ambiente organizzativo o ai processi dell’Amministrazione o del gestore dei sistemi.

Il Piano di gestione delle comunicazioni è un documento che viene definito dal fornitore della MAC e condiviso con l’Amministrazione.

Tutti i documenti  sono accettati e validati dall’Amministrazione.

Progettazione Tecnica

Questa attività viene svolta nel caso di una soluzione software sviluppata ad hoc o basata su software commerciale cui viene aggiunta una consistente parametrizzazione o personalizzazione.

Partendo da un servizio di manutenzione “base” che comprende le “garanzie” offerte per il prodotto commerciale (per esempio il supporto preventivo con l’invio di note correttive prima dell’effettiva evidenza del problema o gli aggiornamenti dovuti a cambiamenti normativi), si analizzano i requisiti in modo da arrivare ad una progettazione del servizio che sia aderente alle necessità.

Durante questa attività sono verificati e definiti gli elementi necessari alla corretta erogazione del servizio, ovvero

- la definizione delle strutture di ricezione delle richieste d’intervento;

- la definizione delle competenze specialistiche necessarie per una corretta qualificazione, diagnosi e soluzione software dei problemi gestiti in remoto (vedi anche Assistenza in remoto e in locale);

- la verifica della disponibilità di prodotti e strumenti di system management  (per esempio possibilità di collegamento remoto con un centro di competenza del fornitore per verifiche, supporto remoto o strumenti  per il monitoraggio delle applicazioni) con l’attivazione automatica degli interventi tecnici on-site;

- la verifica della disponibilità e dell’accessibilità a strumenti diagnostici da utilizzare per le attività previste nelle locazioni interessate;

- la preparazione e la verifica del verbale d’intervento attestante l’esito dell’intervento (per statistiche ed analisi).

Prodotto dell’attività è il documento Specifica tecnica in cui sono descritte le caratteristiche dettagliate del servizio.

Il documento è soggetto a verifica per assicurare la non ambiguità degli aspetti trattati ed è di competenza del fornitore della MAC . La verifica è orientata ad accertare che

le specifiche rispondano a tutti i requisiti espressi;

le specifiche tecniche descrivano in modo esaustivo tutti gli elementi necessari all’erogazione del servizio.

Progettazione collaudo

Il processo MAC è oggetto di collaudo, è quindi prevista un’attività durante la quale, sulla base delle scelte effettuate in sede di analisi dei requisiti e progettazione tecnica, viene preparata la Specifica di collaudo che riporta le indicazioni delle prove per la verifica del corretto funzionamento dell’attività di manutenzione e l’aderenza ai requisiti.

Sono definiti i criteri di collaudo indicando

le modalità di prova e gli eventuali programmi SW da eseguire (dati di input alle prove);

i risultati attesi;

i mezzi di prova e gli ambienti.

Sono anche definiti

la pianificazione temporale delle prove;

la definizione degli ambienti, strumenti e tecniche per l’esecuzione delle prove;

i criteri di accettazione da parte dell’Amministrazione;

i contenuti del verbale di collaudo.

realizzazione del servizio

Questa attività prevede la preparazione di tutti gli elementi definiti durante la progettazione quali: Help Desk e modalità di gestione delle chiamate, formazione delle competenze ed ogni altro elemento che concorra all’erogazione del servizio.

Nel caso di soluzioni commerciali, nell’ambito del contratto di manutenzione sono già definite le caratteristiche di questo servizio, nel senso che di regola fanno parte dell’offerta che il fornitore del software propone all’amministrazione.

Durante questa attività sono svolte le seguenti azioni:

- verifica che l’installato corrisponda a quanto dichiarato (verifica o stesura dell’inventario dei sistemi oggetto della fornitura);

- inserimento nei data-base di proprietà del fornitore del servizio delle caratteristiche utili alla identificazione delle apparecchiature, quali:

- tipo di HW e di SW, versione, modello e livello di revisione;

- numero di serie e/o numero di inventario delle apparecchiature HW;

- scadenza del periodo di garanzia (HW e SW);

- ubicazione delle apparecchiature HW;

- tipo di utenza interessata e individuazione del responsabile delle apparecchiature;

- individuazione dell’eventuale incaricato responsabile, interlocutore per il servizio;

- corretta e completa descrizione delle anomalie riscontrate;

- fornitura di materiale a supporto della analisi;

- predisposizione della replica dell’anomalia stessa su un sistema di test/collaudo;

- predisposizione delle parti di ricambio HW per assicurare;

- disponibilità durante l’erogazione del servizio;

- stoccaggio nelle locazioni previste;

- corretta gestione delle componenti guaste secondo le regole dettate dalla casa produttrice (quando in garanzia e sotto manutenzione).

Prodotto di questa attività è il documento Piano del servizio che descrive l’organizzazione, le attività, le responsabilità, i processi necessari all’erogazione del servizio ed i relativi livelli di servizio. Il Piano è soggetto ad approvazione; essendo soggetto ad aggiornamento, sono quindi previste successive approvazioni.

La verifica sul documento è atta ad assicurare la non ambiguità dei requisiti trattati. La verifica è orientata ad accertare che

per ogni requisito trattato nel documento sia inserito il puntamento alla documentazione contrattuale di riferimento (capitolato/richiesta d’offerta);

per ogni requisito sia fornita una descrizione orientata alla realizzazione del servizio.

Nel caso di soluzioni commerciali il documento recepisce le condizioni offerte nell’ambito del contratto di manutenzione relativo.

Sulla base del Piano il servizio viene predisposto il servizio di manutenzione, output di questo passo è l’erogazione del Sistema di erogazione del servizio installato.

Durante l’esecuzione di questa attività viene predisposta l’inizializzazione (definizione dei parametri iniziali) dell’Archivio di Configurazione, relativamente ai dati delle apparecchiature e degli elementi SW oggetto di manutenzione, sulla base delle procedure e delle regole previste dalla Gestione della configurazione.

Al termine di questa fase il servizio viene rilasciato, previo collaudo delle procedure contenute nel Piano del servizio effettuato da una Commissione di Collaudo nominata dall’Amministrazione.

La Commissione opera con autonoma responsabilità ed ha il compito di verificare che quanto realizzato dal Fornitore sia conforme ai requisiti indicati nel contratto. Sono oggetto di collaudo anche l’infrastruttura degli strumenti di supporto alla gestione e la documentazione.

Il Fornitore supporta la Commissione nell’esecuzione delle prove, nel rilevamento dei risultati, nella stesura del rapporto finale.

Per svolgere le prove di collaudo la Commissione utilizza, a titolo di guida, la Specifica di collaudo ed il Piano del servizio e il piano di gestione delle comunicazioni.

La documentazione di esecuzione delle prove e delle non-conformità rilevate viene formalizzata nel Verbale di collaudo (emesso dalla Commissione di Collaudo)

gestione degli interventi di manutenzione

In caso di malfunzione o di rilevazione di esigenze di intervento, lo schema per la comunicazione tra i diversi interlocutori e l’attivazione del servizio sono schematizzati in figura 1. Le attività indicate sono dettagliate nei paragrafi successivi.

Figura 1 – Schema del servizio di gestione degli interventi

I soggetti implicati nell’esecuzione della MAC possono essere:

- Il Gestore della applicazione, che a sua volta può essere:

l’Amministrazione che gestisce direttamente i propri applicativi;

il fornitore della Gestione applicativi e basi dati.

- Il Fornitore della soluzione integrata (SI), che a sua volta può essere

la società che realizza la soluzione software (parametrizzata e/o personalizzata);

la società che ha sviluppato il SW ad hoc.

- Il Fornitore del SW commerciale.

L’esecuzione delle modifiche viene normalmente effettuata dal Fornitore B o dal Fornitore C, mentre l’applicazione  delle stesse è responsabilità del Fornitore A.

Il processo viene attivato al momento della

rilevazione della malfunzione;

rilevazione di esigenze di modifica all’ambiente tecnologico (per esempio data-base, sistema operativo, ecc.).

realizzazione e messa a disposizione da parte del fornitore SW di una nuova  versione contenente le migliorie, gli adeguamenti e gli aggiornamenti tecnici o di legge definendo gli eventuali vincoli all’adozione in tempi definiti.

La responsabilità di pianificazione della correzione viene condivisa dal Gestore dell’applicazione con i Fornitori B e C, e concordata con l’Amministrazione, una volta individuata la causa del malfunzionamento e la relativa soluzione.

Dopo la comunicazione di accettazione da parte della Amministrazione il problema viene preso in carico dalla struttura responsabile alla realizzazione.

Le responsabilità sono cosi suddivise:

Gestore dell’applicazione

- operazioni di chiusura e controllo del funzionamento dell’applicazione, dei sistemi transazionali e di quelli di data-communication.

Fornitore SI e/o Fornitore SW commerciale

- diagnosi di primo livello delle malfunzioni ed avvio della risoluzione;

- supporto alla risoluzione, nei tempi e modi richiesti dalla gravità del problema.

Fornitore SI e/o Fornitore SW e/o Gestore dell’applicativo

- inserimento dei problemi nel sistema di gestione degli stessi e aggiornamento del loro stato.

Gestore dell’applicazione

- operazioni di test finale delle correzioni nell’ambiente e nei casi specifici che caratterizzano l’installazione, fino all’accettazione formale delle medesime.

Fornitore SW

- fornitura delle correzioni adeguate o, in attesa del completamento dell’analisi o del termine dello sviluppo, fornitura di soluzioni temporanee in grado di ripristinare anche parzialmente la fruibilità della soluzione.

Le modalità di segnalazione possono essere:

- segnalazione dell’utilizzatore dell’applicazione, dell’utente dell’Amministrazione;

- segnalazione da parte del fornitore del servizio di manutenzione;

- segnalazione del fornitore della soluzione software commerciale (relative a malfunzioni riscontrate sul prodotto fornito);

- segnalazione del fornitore del software di base ( ad esempio problemi legati alla performance del software di base utilizzato dalla soluzione software in uso , accesso al DB, lentezza di comunicazione tra server e client).

Di norma l'accesso al servizio avviene attraverso una funzione di call-center/help-desk, strutturata su due livelli.

Nel caso manchi un servizio strutturato di assistenza, sono possibili anche diverse modalità di accesso, per esempio:

- invio di una e-mail alla casella di posta del servizio di assistenza del fornitore;

- comunicazione formale della richiesta tramite fax e/o servizio postale;

- consegna di un modulo cartaceo al servizio di ricezione domande di assistenza del fornitore.

Prodotto di questa attività è il Verbale di rilevazione del problema, redatto secondo  le specifiche indicate nel Piano della Qualità del progetto. Ogni verbale viene consegnato all’Amministrazione.

Nel caso di soluzioni commerciali il verbale può fare riferimento a quanto segnalato al Fornitore del software commerciale, a cui sarà stata comunicata l’anomalia attraverso l’attivazione della  relativa struttura di supporto.

Analisi dei problemi e delle modifiche

Il fornitore analizza ogni singola registrazione di problema e di richiesta di modifica, nonché ogni altra richiesta o esigenza di modifica al prodotto software e/o al sistema, in base ai seguenti elementi:

- tipo: manutenzione correttiva, adeguativa o altro;

- campo di applicazione: ampiezza della modifica, elementi del sistema da modificare, tempi richiesti, costi previsti al di fuori del servizio di manutenzione prevista in forma preventiva;

- criticità della richiesta di manutenzione.

I criteri di valutazione della complessità sono catalogati in base all’impatto che hanno sul funzionamento del sistema, sulle prestazioni e sulla sicurezza:

- sistema bloccato o gravi problemi alle applicazioni, per es. il sistema non può essere avviato ( criticità  1);

- problemi di gestione delle applicazioni, per es. impossibile registrare fatture (criticità 2);

- una funzione non opera correttamente, per es. malfunzioni nel reporting (criticità 3);

- errori nella documentazione (criticità 4).

Ogni nuova modifica, man mano che viene individuata e eventualmente autorizzata, viene inserita nel documento Analisi delle modifiche che verrà via via aggiornato. Esso è un documento o un insieme di documenti nel quale sono indicate le modifiche proposte, i risultati dell’analisi per quanto riguarda il campo di applicazione e la criticità di ciascuna modifica. ed eventuali opzioni di soluzione. Il documento definisce anche i tempi, fissati sulla base delle indicazioni di criticità fornite dall’Amministrazione.

L’Analisi delle modifiche è un documento prodotto dal fornitore della MAC e recepisce le indicazioni provenienti dall’Amministrazione e da eventuali fornitori terzi (nel caso di software commerciale).

Le modifiche vengono singolarmente approvate dall’Amministrazione, come pure il documento ogni volta che viene aggiornato, prima dell’esecuzione delle modifiche stesse, anche allo scopo di verificare e eventualmente variare le priorità di esecuzione.

Le modifiche di tipo correttivo, a differenza delle modifiche adeguative, hanno  una modalità di esecuzione di tipo continuativo ed, in linea di massima, non pianificabile, essendo orientate alla rimozione di malfunzioni riscontrate sul prodotto software, per tutte quelle modifiche che  riguardano i sistemi si fa riferimento alla classe di fornitura Manutenzione sistemi (MSI).

Attuazione delle modifiche

Sulla base del Piano delle modifiche, il fornitore attua le stesse in particolare assicurando che

- siano definiti, eseguiti  e documentati i test (unitari, funzionali, di prodotto, di sistema, di non regressione) delle parti modificate e non modificate (unità software, componenti ed elementi di configurazione). L’esecuzione dei test viene effettuata nell’ambiente di collaudo ed i risultati sono documentati;

- il completo e corretto soddisfacimento dei requisiti nuovi o modificati, assicurando inoltre il corretto funzionamento della soluzione rispetto ai requisiti originali non modificati.

Il risultato delle attività è costituito dal Prodotto software modificato, con relativa documentazione, nella nuova configurazione.

Possono essere previste attività di temporanea soluzione dei problemi in modo da approfondire le motivazioni delle malfunzioni rilevate, senza intaccare la produttività delle soluzioni. In questo caso la struttura tecnica alla quale è stata assegnato il problema renderà disponibile  una soluzione temporanea, da utilizzare fino a quando il problema non sarà definitivamente risolto.

Si potrà considerare ripristinata la funzionalità, anche temporaneamente tramite l’adozione di  bypass, workaround o circumvention, purché sia assicurato il ripristino delle funzionalità principali e purché venga dato seguito immediato alla correzione definitiva (per esempio: nel caso di utilizzo di un software commerciale alcune funzionalità possono essere attivate ed utilizzate tramite diversi accessi o transazioni).

Al completamento delle modifiche viene avviata l’attività di riesame/accettazione delle stesse, svolta dall’Amministrazione con il supporto del Fornitore MAC e del Gestore dell’applicazione. L’attività è volta ad accertare l’integrità del sistema modificato attraverso verifiche, sulla base di tutte le registrazioni effettuate ed ai risultati delle prove eseguite.

L’approvazione delle modifiche da parte dell’Amministrazione comporta l’accettazione del prodotto software modificato, a valle dell'avvenuto ripristino delle funzionalità su cui si è verificato il problema e, se necessario, della corretta modifica della documentazione (d'uso, di gestione, flussi procedurali) nell’ambiente di esercizio.

rendicontazione

È previsto un sistema di rendicontazione per effettuare statistiche ed analisi sul livello di qualità del servizio di manutenzione che viene offerto.

Per ogni intervento sono registrate almeno, le seguenti informazioni:

- data di apertura del problema;

- richiedente;

- descrizione del problema;

- tipo di manutenzione attivata;

- gravità assegnata, priorità di intervento assegnata;

- modalità di intervento;

- stima del tempo di risoluzione del problema;

- sforzo richiesto (nell’unità di misura adottata contrattualmente cioè in giorni lavorativi, in LOC o in Function point) a preventivo e/o a consuntivo.

Viene notificata al cliente una scheda di riepilogo nella quale sono riportate, tutte od in parte, le seguenti informazioni (in ordine di priorità):

- data di chiusura del problema;

- descrizione del problema, sua gravità e priorità di intervento assegnata;

- soggetto che ha richiesto l'intervento;

- tipologia di manutenzione attivata;

- descrizione delle modalità di intervento, durata dell'intervento;

- descrizione delle modalità di intervento;

- durata dell'intervento;

- numero di LOC (o FP) modificati, nel caso di soluzioni sviluppate ad hoc;

- impegno speso in giorni uomo;

- eventuali variazioni del livello di qualità subite dal software a seguito dell'intervento.

Prodotto di questa attività è un Rapporto di manutenzione periodico emesso dal fornitore MAC.

# descrizione dei profili di competenza coinvolti

Nella tabella “Matrice di Responsabilità Attività – Profilo di competenza” contenuta nel presente capitolo, si è cercato di individuare i profili di competenza che potrebbero essere coinvolti nell’esecuzione delle attività previste dalla fornitura e nel rilascio dei relativi prodotti.  Ad ogni attività sono associati uno o più profili di competenza qualificati in termini di:

- responsabile (R), è il profilo di competenza che esegue l’attività, coordina gli eventuali contributi di altri profili di competenza ed è responsabile primario della qualità dei prodotti dell’attività;

- contributore (C), è il profilo di competenza che contribuisce con competenze specialistiche allo svolgimento di elementi dell’attività e può gestire in autonomia, in accordo con il responsabile, specifiche sotto-attività; i contributori sono suddivisi in due categorie:

  - contributore tipico (Ct), il suo contributo all’attività è richiesto nella quasi totalità delle istanze di fornitura. Una sua eventuale assenza dovrebbe essere considerata un’eccezione, legata a peculiarità tecniche od organizzative dell’istanza di fornitura.

  - contributore specifico (Cs), il suo contributo all’attività è indispensabile in uno specifico sottoinsieme di istanze di fornitura, mentre nella maggior parte dei casi non è richiesto.

Per profilo di competenza responsabile o contributore si deve intendere non una singola persona fisica, ma piuttosto più soggetti con lo stesso profilo di competenza, caratterizzati da competenze comuni, con livelli di esperienza e ruoli organizzativi differenziati.

I profili di competenza potenzialmente coinvolti come responsabili delle attività di analisi ed esecuzione delle modifiche – e come contributori tipici di quasi tutte le altre attività – sono numerosi in quanto le competenze richieste dipendono dalle caratteristiche  specifiche  del prodotto  software oggetto della fornitura MAC.

Tali profili sono gli stessi che hanno curato come responsabili le attività di realizzazione del prodotto software oggetto della fornitura MAC, in particolare l’Analista Programmatore nel caso di software sviluppato ad hoc o un Consulente di Soluzione nel caso di sviluppo mediante soluzioni commerciali.

Il Consulente di Soluzione è un gruppo professionale  che comprende specialisti delle diverse aree applicative cui si riferiscono le soluzioni commerciali disponibili sul mercato, in particolare il gruppo è articolato in tre profili di competenza:

- Consulente di Soluzioni Aziendali, con competenze relative a soluzioni ERP, CRM, BI

- Consulente di Logistica e Automazione, con competenze relative a soluzioni SCM, SRM, PLM

- Consulente per la Vendita e l’Applicazione di Tecnologie Informatiche, con competenze relative ad altre soluzioni specifiche (ad esempio prodotti GIS o pacchetti verticali).

Il Consulente di Soluzione è responsabile delle attività di manutenzione relative alla parametrizzazione ed alle personalizzazioni delle soluzioni commerciali.

La manutenzione del prodotto software commerciale è curata direttamente dal produttore tramite specialisti inseriti in contesti organizzativi (software factory) talora molto complessi ed articolati, anche in termini di competenze e profili di competenza. Tali competenze, riconducibili solo in generale a quelle dei Consulenti di Soluzione, non sono qui dettagliate.

Il profilo di competenza Sistemista  può intervenire come contributore specifico (Cs) nelle attività di analisi ed attuazione delle modifiche qualora queste ultime presentino particolari complessità e problemi di integrazione tra l’applicazione ed i sistemi    sottostanti, ad esempio problemi di prestazioni.

Nella tabella “Matrice di Responsabilità Attività – Profilo di competenza” è anche indicata per ciascun profilo di competenza, responsabile (R) o contributore tipico (Ct), un’ipotesi di massima del suo impegno (quantità di lavoro, “effort”) nell’attività. Tale impegno è espresso come percentuale, fatto 100 l’impegno totale richiesto dall’attività, ed è quindi una stima del “peso” relativo del profilo di competenza nell’esecuzione dell’attività.

Si tratta ovviamente di stime di larga massima ipotizzate a partire da un’astratta istanza di fornitura tipica (in particolare manutenzione di software ad hoc o personalizzazioni di soluzioni commerciali)  e che non tengono conto della presenza di contributori specifici.

TABELLA MATRICE DI RESPONSABILITA’ ATTIVITA’ – PROFILO DI COMPETENZA

|  | Attività |
| --- | --- |
| Profilo di competenza | Analisi dei requisiti | Progettazione tecnica | Progettazione collaudo | Realizzazione del servizio | Gestione degli interventi di manutenzione | Analisi dei problemi e delle modifiche | Attuazione delle modifiche | Rendicontazione |
| Consulente per la Vendita e l’Applicazione di Tecnologie Informatiche o Consulente di Soluzioni Aziendali o Consulente di Logistica e Automazione o Analista Programmatore | Ct 30% | Ct 40% |  | Ct 10% | Ct 10% | R 80% | R 80% | Ct 20% |
| Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |  |  | R 80% | Ct 20% |  |  | Ct 20% |  |
| Responsabile della Configurazione e del Centro Dati |  |  |  | Ct 10% |  |  |  |  |
| Sistemista |  |  |  |  |  | Cs | Cs |  |
| Supervisore di un Centro di Assistenza | R 70% | R 60% | Ct 20% | R 60% | R 90% | Ct 20% |  | R 80% |
| % di effort - totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sono anticipate di seguito le descrizioni dei profili di competenza descritti nel Manuale 10 delle Linee guida “Dizionario dei profili di competenza delle professioni ICT”. Ogni ulteriore dettaglio è reperibile all’interno di documenti autonomi, allegati al predetto manuale, denominati lemmi del dizionario.

- Consulente per la vendita e l’applicazione di Tecnologie Informatiche: Corrisponde al profilo  Sales & application consultant. Deve abbinare alla competenza in una specifica tecnologia (legata al contesto, es. CAD) anche la conoscenza di concetti avanzati di marketing e delle esigenze tipiche dei clienti. E' indispensabile l'efficacia persuasiva nel presentare soluzioni, dimostrazioni pratiche e proposte commerciali.

- Consulente di Soluzioni Aziendali: Corrisponde al profilo  Enterprise solutions consultant. Deve abbinare alla capacità di analizzare le aziende anche una particolare efficacia nell'adattare e configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali, quali i sistemi CRM o i moduli amministrativi dei sistemi ERP. Sono inoltre essenziali le competenze professionali per la consulenza e una competenza generale nell'integrazione delle applicazioni gestionali.

- Consulente di Logistica e Automazione: Corrisponde al profilo  Logistics & automation consultant. Deve abbinare alla capacità di analizzare i processi anche una particolare efficacia nell'identificare e mettere in opera soluzioni informatiche per le attività industriali. È richiesta una competenza approfondita delle architetture CIM, dei MES, dei pacchetti per SCM e dei moduli logistici dei sistemi ERP. sono inoltre essenziali le competenze professionali per la consulenza e una competenza generale nello sviluppo di sistemi.

- Analista Programmatore: Corrisponde al profilo  Software Developer. Assume un ruolo tecnico di rilievo nella progettazione di sistemi informativi e deve essere molto efficace nella realizzazione e manutenzione di moduli software complessi, che tipicamente dovranno essere integrati in un più ampio sistema informativo. Sono possibili diverse specializzazioni, sia nel campo degli applicativi e dei servizi web, sia nel software a livello di sistema.

- Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi: Corrisponde al profilo  Systems integration & Testing engineer. Deve essere molto efficace in varie aree dello sviluppo di sistemi: preparazione della documentazione per l'utente finale, allestimento di sistemi ICT, test delle loro funzioni, sia nel complesso che per singoli moduli componenti, identificazione delle anomalie e diagnosi delle possibili cause. È richiesta anche una conoscenza specifica su come vengono costruite le interfacce tra moduli software.

- Responsabile della Configurazione e del Centro Dati: Corrisponde al profilo  Data Centre & Configuration Manager. Deve avere un approccio strutturato alla progettazione, allestimento e manutenzione di un ambiente di lavoro supportato dall'ICT, sia nel caso di un ambiente di sviluppo, sia nel caso di un sistema “in produzione” destinato agli utenti finali; è richiesta una particolare competenza sulle procedure di qualità e su strumenti e sistemi di gestione procedurale delle attività.

- Supervisore di un Centro di Assistenza: Corrisponde al profilo  Help desk supervisor. Deve essere efficace nel fornire supporto tecnico; ciò richiede competenza di una tecnologia specifica (legata al contesto, es. servizi in rete), ma anche dimestichezza con contratti SLA, consapevolezza delle priorità operative nell'attività del Cliente e delle problematiche tipiche degli utenti, così come un atteggiamento positivo nel reagire ai problemi e nel rapportarsi con il Cliente.

- Sistemista: Corrisponde al profilo  X-Systems Engineer, tradotto da AICA Sistemista . Deve avere una particolare competenza su vari sistemi operativi e sui rispettivi metodi per affrontare i problemi, sull'ottimizzazione delle prestazioni, sulla programmazione a livello di sistema e sull'integrazione tra piattaforme diverse; l'attitudine alla diagnosi e alla risoluzione dei problemi è richiesta per dare supporto su sistemi proprietari o aperti e su configurazioni ibride.

# Indicatori/misure di qualità

La tabella Attività/Prodotti/Indicatori associa ad ogni attività e/o prodotto della fornitura gli indicatori di pertinenza descritti nelle schede successive.

NOTA – Per i documenti vanno considerati anche tutti gli indicatori presenti nel Processo di Documentazione.

Tabella 1 - Attività/Prodotti/Indicatori

| Attività | Prodotto | Indicatore di qualità | Processo trasversale |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Caratteristica | Sottocaratt. | acro IQ | Denominazione IQ | cod PT | acro PT | Denominazione PT |
| Analisi dei requisiti | Specifica dei requisiti | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Progettazione tecnica | Specifica tecniche | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Progettazione collaudo | Specifica di collaudo | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Realizzazione del servizio | Progetto del servizio | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |
| Realizzazione del servizio | Progetto del servizio | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Realizzazione del servizio | Sistema di erogazione del servizio | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |
| Gestione degli interventi di manutenzione | Verbale di rilevazione del problema | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Gestione degli interventi di manutenzione |  | Efficienza | Efficienza temporale | RTPC | Rispetto dei tempi di presa in carico |  |  |  |
| Analisi dei problemi e delle modifiche | Analisi delle modifiche | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |
| Analisi dei problemi e delle modifiche | Analisi delle modifiche | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Attuazione delle modifiche | Prodotto software modificato | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |
| Attuazione delle modifiche |  | Efficienza | Efficienza temporale | RTRP | Rispetto dei tempi di risoluzione del problema |  |  |  |
| Attuazione delle modifiche |  | Funzionalità | Accuratezza | TAB | Tasso di backlog |  |  |  |
| Rendicontazione | Rapporto di manutenzione | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Rendicontazione |  | Efficacia |  | REC | Recidività di errore |  |  |  |

| Classe di fornitura | MANUTENZIONE CORRETTIVA |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Funzionalità/Accuratezza |
| Indicatore/Misura | Tasso di backlog - TAB |
| Sistema di gestione delle misure | L’indicatore misura il numero degli interventi di manutenzione correttiva non evasi rispetto al totale degli interventi indicati nel documento Analisi delle modifiche (emesso dal Fornitore MAC in collaborazione con il Gestore dell’applicazione e/o il Fornitore della soluzione integrata e/o il Fornitore del SW commerciale). Il documento Analisi delle modifiche riporta l’elenco degli interventi e la loro pianificazione temporale, si intende inevaso un intervento che non rispetta tale pianificazione. Si fa riferimento alle richieste di manutenzione originate dalla gestione degli interventi. Sono identificati quattro livelli di gravità dei problemi rilevati: L’intero sistema è indisponibile agli utenti Le funzionalità critiche del sistema sono indisponibili agli utenti Le funzionalità non critiche del sistema sono indisponibili agli utenti Le funzionalità non critiche del sistema sono indisponibili, senza impatto sulla operatività degli utenti. La mappatura tra funzionalità e relativa gravità è definita a livello contrattuale. Ciò consente di attribuire il livello di gravità ad ogni intervento. |
| Unità di misura | Percentuale |
| Dati elementari da rilevare | numero di interventi correttivi inevasi numero di interventi correttivi richiesti |
| Periodo di riferimento | 6 mesi |
| Frequenza esecuzione misure | 2 volte l’anno, o secondo pianificazione degli audit |
| Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le richieste pervenute, suddivise per gravità |
| Formula di calcolo | Dati necessari numero di interventi correttivi inevasi numero di interventi correttivi richiesti Si calcola quindi la frequenza degli interventi inevasi i = 1,2,3,4 (gli interventi sono classificati in funzione della gravità) |
| Regole di arrotondamento | La frequenza va arrotondata al punto percentuale sulla base del primo decimale al punto % per difetto se la parte decimale è 0,5 al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
| Obiettivi (valori soglia) | Obiettivi: TAB <1% (valore normale) TAB <2% (valore limite) Il valore dei tempi di evasione degli interventi è indicato contrattualmente in funzione della gravità. Tale valore sarà più breve per gravità alta e più lungo per gravità bassa. |
| Azioni contrattuali | Per ogni 1% di TAB in più rispetto al valore normale si applica una penale in termini di percentuale del corrispettivo nel periodo di riferimento, come dalla seguente tabella. Gravità 1 e 2 = 0,5% del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 3 = 0,4% del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 4 = 0,3% del corrispettivo nel periodo di riferimento Per ogni 1% di TAB oltre il valore limite si applica una penale in termini di percentuale del corrispettivo nel periodo di riferimento, come dalla seguente tabella. Gravità 1 e 2 = 0,8 del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 3 = 0,6% del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 4 = 0,5% del corrispettivo nel periodo di riferimento |
| Eccezioni | L’applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di avviamento stabilito contrattualmente. Le conseguenze del mancato rispetto delle richieste nei tempi previsti non viene applicato se le cause non sono imputabili al fornitore MAC. |

| Classe di fornitura | MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Efficienza/Efficienza temporale |
| Indicatore/Misura | Rispetto dei tempi di presa in carico – RTPC |
| Sistema di gestione delle misure | L’indicatore misura il rispetto dei tempi impiegati dal fornitore per prendere in carico il problema. Nel caso di software commerciale il tempo di intervento previsto è definito dagli SLA contrattuali del produttore del software, nel caso di software ad hoc è definito a livello contrattuale. Gli eventi che determinano l’inizio e la fine del tempo di presa in carico sono: l’emissione del Verbale di rilevazione problema e la notifica di avvenuta presa in carico. Le condizioni che determinano la presa in carico sono le seguenti: la disponibilità della soluzione software anche tramite collegamento remoto; la disponibilità di un responsabile dell’Amministrazione che supporti il gestore delle applicazioni e il fornitore della MAC nella presa in carico del problema; la reperibilità del responsabile dell'Amministrazione H24 ove il supporto operi H24 nel caso di problemi di massima priorità (gravità 1) una descrizione dettagliata del problema con le istruzioni necessarie affinché il problema possa essere riprodotto (e quindi risolto). Le durate sono classificate per tipo, sulla base dei livelli di gravità definiti a livello contrattuale. Per esempio: Sistema bloccato o gravi problemi nel sistema produttivo Problemi nella gestione del sistema produttivo Una funzione non opera correttamente Gap/errori nella documentazione: richieste di sviluppo |
| Unità di misura | Percentuale |
| Dati elementari da rilevare | durata prevista del tempo di presa in carico durata effettiva del tempo di presa in carico |
| Periodo di riferimento | Non inferiore a 6 mesi solari consecutivi |
| Frequenza esecuzione misure | Nei momenti stabiliti per verificare il livello di qualità del servizio di manutenzione |
| Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le richieste pervenute |
| Formula di calcolo | Dati necessari: numero di interventi (suddivisi per gravità) durata prevista del tempo di presa in carico (Tp) durata effettiva del tempo di presa in carico (Te) Si calcola quindi la frequenza dei ritardi inferiori al valore normale e la frequenza dei ritardi inferiori al valore limite i = 1,...,4 (gli interventi sono classificati in funzione della gravità) |
| Regole di arrotondamento | Le durate vanno arrotondate all’ora (precedente se la frazione è inferiore o uguale a 30 minuti e successiva se la frazione è superiore a 30 minuti) La frequenza va arrotondata al punto percentuale sulla base del primo decimale al punto % per difetto se la parte decimale è 0,5 al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
| Obiettivi (valori soglia) | Obiettivi: RTPC ≤ valore normale con FNRTPC ≥ frequenza normale RTPC ≤ valore limite con FLRTPC ≥ frequenza limite Valori soglia: I valori normali per la presa in carico sono: Gravità 1: 4 ore Gravità 2: 12 ore Gravità 3: 24 ore Gravità 4: 5 giorni I valori limite per la presa in carico sono: Gravità 1: 12 ore (considerando il servizio attivo H24) Gravità 2: 24 ore. (considerando il servizio attivo dalle 9.00 alle 18.00) Gravità 3: 48 ore. Gravità 4: 10 giorni frequenza normale = 90% frequenza limite = 95% |
| Azioni contrattuali | Per ogni 1% di FNRTPC inferiore alla frequenza normale si applica una penale in termini di percentuale del corrispettivo nel periodo di riferimento, come dalla seguente tabella: Gravità 1 = 0,4% del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 2 = 0,3 % del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 3 = 0,2 % del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 4 = 0,1 % del corrispettivo nel periodo di riferimento Per ogni 1% di FLRTPC inferiore alla frequenza limite normale si applica una penale in termini di percentuale del corrispettivo nel periodo di riferimento, come dalla seguente tabella: Gravità 1 = 0,8% del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 2 = 0,6 % del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 3 = 0,4 % del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 4 = 0,2 % del corrispettivo nel periodo di riferimento |
| Eccezioni | L’applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di osservazione dall’avvio del servizio della durata di 3 mesi Le conseguenze del mancato rispetto delle richieste nei tempi previsti non viene applicato se le cause non sono imputabili al fornitore di servizi. |

| Classe di fornitura | MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Efficienza/Efficienza temporale |
| Indicatore/Misura | Rispetto dei tempi di risoluzione del problema – RTRP |
| Sistema di gestione delle misure | L’indicatore misura la differenza tra il tempo previsto contrattualmente per la risoluzione del problema (nel caso di software commerciale definito dagli SLA contrattuali del produttore del software, nel caso di software ad hoc definito a livello contrattuale) ed il tempo effettivamente impiegato per la risoluzione del problema. Le durate sono classificate per tipo sulla base dei livelli di gravità definiti dall’Amministrazione a livello contrattuale. Per esempio: Sistema bloccato o gravi problemi nel sistema produttivo Problemi nella gestione del sistema produttivo Una funzione non opera correttamente Gap/errori nella documentazione: richieste di sviluppo Si fa riferimento alle analisi di rendicontazione delle attività di manutenzione |
| Unità di misura | Percentuale |
| Dati elementari da rilevare | durata prevista di risoluzione problema durata effettiva di risoluzione problema |
| Periodo di riferimento | Non inferiore a 6 mesi solari consecutivi |
| Frequenza esecuzione misure | Nei momenti stabiliti per verificare il livello di qualità del servizio di manutenzione |
| Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le richieste pervenute |
| Formula di calcolo | Dati necessari: durata prevista di risoluzione problema (Tp) durata effettiva di risoluzione problema (Te) Si calcola quindi la frequenza delle durate inferiori al valore normale e la frequenza delle durate superiori al valore limite i = 1,...,4 (le durate sono classificate in funzione della gravità) |
| Regole di arrotondamento | Le durate vanno arrotondate al giorno La frequenza va arrotondata al punto percentuale sulla base del primo decimale al punto % per difetto se la parte decimale è 0,5 al punto % per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
| Obiettivi (valori soglia) | Obiettivi: RTRP ≤ valore normale con FNRTRP ≥ frequenza normale RTRP ≤ valore limite con FLRTRP ≥ frequenza limite Valori soglia: I valori normali per la soluzione del problema sono definiti contrattualmente in funzione della gravità, tali valori per manutenzione correttiva sono compresi tra 3-4 ore nel caso di gravità 1, fino a 24-64 ore per gravità 4. Per manutenzione adeguativa sono dell’ordine dei 10 giorni. I valori limite per la soluzione del problema sono definiti contrattualmente in funzione della gravità, tali valori per manutenzione correttiva sono compresi tra 1 giorno nel caso di gravità 1, fino a 4-5 giorni per gravità 4. Per manutenzione adeguativa non devono superare i 30 giorni. frequenza normale = 95% frequenza limite = 100% |
| Azioni contrattuali | Per ogni 1% di FNRSP inferiore alla frequenza normale si applica una penale in termini di percentuale del corrispettivo nel periodo di riferimento, come dalla seguente tabella: Gravità 1 = 0,5% del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 2 = 0,4 % del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 3 = 0,3 % del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 4 = 0,2 % del corrispettivo nel periodo di riferimento Per ogni 1% di FLRTPC inferiore alla frequenza limite normale si applica una penale in termini di percentuale del corrispettivo nel periodo di riferimento, come dalla seguente tabella: Gravità 1 = 1% del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 2 = 0,8 % del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 3 = 0,6 % del corrispettivo nel periodo di riferimento Gravità 4 = 0,4 % del corrispettivo nel periodo di riferimento |
| Eccezioni | L’applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di osservazione dall’avvio del servizio della durata di 3 mesi. Le conseguenze del mancato rispetto delle richieste nei tempi previsti non viene applicato se le cause non sono imputabili al fornitore di servizi. |

| Classe di fornitura | MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Efficacia |
| Indicatore/Misura | Recidività di errore - REC. |
| Sistema di gestione delle misure | Misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzioni misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l’intervento correttivo. Si fa riferimento agli standard di qualità fissati dall’Amministrazione ed al sistema di reporting |
| Unità di misura | Numerosità degli interventi recidivi |
| Dati elementari da rilevare | numero totale degli interventi di manutenzione correttiva numero di errori recidivi |
| Periodo di riferimento | 6 mesi |
| Frequenza esecuzione misure | 2 volte l’anno |
| Regole di campionamento | Vengono considerati tutti gli interventi di manutenzione effettuati |
| Formula di calcolo | Dati necessari numero totale degli interventi di manutenzione correttiva (T) numero di errori recidivi (R) |
| Regole di arrotondamento | La percentuale va arrotondata alla cifra intera |
| Obiettivi (valori soglia) | Obiettivi: REC <2% (valore normale) REC < 5% (valore limite) |
| Azioni contrattuali | Per ogni 1% di REC superiore al valore normale si applica una penale di importo compreso tra lo 0,5% e l’1% del corrispettivo relativo al periodo di riferimento. Per ogni 1% di REC superiore al valore limite si applica una penale aggiuntiva di importo compreso tra lo 1% e l’1,5% del corrispettivo relativo al periodo di riferimento. |
| Eccezioni | L’applicazione delle regole contrattuali inizia dopo un periodo di avviamento stabilito contrattualmente. Le conseguenze del mancato rispetto delle richieste nei tempi previsti non viene applicato se le cause non sono imputabili al fornitore di servizi. |

# Glossario

ERP

Enterprise Resources Planning. È un pacchetto software completo per la gestione aziendale. Comprende diversi moduli per ogni funzionalità aziendale: Budget, Pianificazione, Scheduling delle attività/risorse, Logistica, Amministrativa, Finanziaria etc. È solito essere multi-piattaforma, ovvero può essere installato su sistemi operativi diversi. I dati sono organizzati su database relazionale.

Parametrizzazione

Configurazione di un soluzione commerciale secondo specifiche dell’Amministrazione

Personalizzazione

Modifiche apportate al software commerciale tramite sviluppo di codice

Software commerciale

Soluzione software commercializzata in modo standard

Soluzione software integrata (SI)

Applicazione basata su un software commerciale al quale viene applicata una parametrizzazione e/o una personalizzazione

Workaround

Soluzione temporanea che permette all’amministrazione di continuare ad operare nonostante il problema