Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo

dei contratti della Pubblica Amministrazione

Manuale operativo

Dizionario delle Forniture ICT

Classe di Fornitura

Sviluppo e Mev di software ad hoc

SSW

INDICE

1.	Generalità sul documento	4

2.	Descrizione della classe di fornitura	4

3.	Modalità di definizione della Fornitura	5

3.1.	OBIETTIVI	6

3.2.	UTENZA	6

3.3.	DIMENSIONI	7

3.4.	VINCOLI E REQUISITI	8

3.5.	STANDARD E NORME	9

4.	Modalità di stima dei costi anche in funzione della qualità richiesta	9

5.	Descrizione delle attività e dei prodotti	12

5.1.	Progettazione TecnicA	16

5.2.	Progettazione DEL TEST  e collaudo	17

5.3.	realizzazione Codifica	19

5.4.	Predisposizione del sistema	19

5.5.	Produzione della documentazione	20

5.6.	Qualificazione finale	20

5.7.	Installazione	20

5.8.	Collaudo	21

5.9.	Avviamento	22

5.10.	Descrizione dei Documenti	22

6.	descrizione dei profili di competenza coinvolti	29

7.	Indicatori/misure di qualità	38

8.	Glossario (Definizioni e acronimi)	53

# Generalità sul documento

Questo documento descrive uno dei lemmi del Manuale operativo “Dizionario delle forniture ICT” delle Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione. Ogni lemma del Dizionario rappresenta una classe di fornitura ICT elementare. Il Dizionario contiene tutte le classi di forniture che si sono ritenute necessarie per rappresentare compiutamente i contratti ICT delle pubbliche amministrazioni. Ogni lemma del Dizionario è autoconsistente e indipendente; esso prevede:

- la descrizione della classe di fornitura ICT elementare, che ha lo scopo di definirne univocamente l’ambito di applicazione;

- l’esplicitazione di “regole” per l’uso della classe di fornitura, utile a proporre al lettore suggerimenti sull’uso del lemma per la stesura dell’oggetto contrattuale;

- la descrizione delle attività relative alla classe di fornitura e dei relativi prodotti, utile al lettore come traccia riutilizzabile per scrivere contratti e capitolati tecnici;

- l’identificazione delle risorse professionali tipicamente impegnate dal fornitore, per ognuna delle attività prevista dalla Classe di fornitura. Le professionalità coinvolte sono identificate attraverso i loro profili di competenza coinvolti, i quali trovano la loro definizione nel Manuale 10 delle Linee guida “Dizionario dei profili di competenza delle professioni ICT”. Per ogni profilo coinvolto viene altresì identificato il ruolo (responsabile, contributore, ecc) che svolge nell’esecuzione dell’attività ed una tipica percentuale d’impegno nell’ambito della fornitura.

- una tabella che riassume attività, prodotti e indicatori di qualità, utile al lettore come quadro sinottico che riassume il legame tra attività e relativi prodotti da queste realizzati ed identifica, in relazione ad entrambi, gli indicatori di qualità adottati per la classe di fornitura;

- una scheda per ogni indicatore di qualità (presente nella tabella di cui sopra), utile al lettore come traccia riutilizzabile, per scrivere contratti e capitolati tecnici;

- un glossario (ove necessario) specifico per la classe di fornitura.

Nell’ambito della complessa attività di scrittura di contratti e capitolati tecnici, i lemmi possono essere intesi come “ricette contrattuali” di immediato utilizzo mediante processi di copia e incolla, per rappresentare le esigenze della stazione appaltante.

Nell’ottica del riuso, particolare attenzione dovrà essere prestata alle imprescindibili e necessarie attività di specificazione e taratura delle classi di fornitura ICT elementari utilizzate e, successivamente, all’integrazione delle diverse classi di fornitura scelte in un unico e coerente contratto ICT.

La versione digitale di ogni lemma è singolarmente scaricabile dal sito CNIPA in formato editabile (.doc) che ne permette il riutilizzo anche parziale.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo integrato delle classi di fornitura e dei processi trasversali si rimanda agli esempi contenuti nel Manuale applicativo “Esempi di applicazione”.

# Descrizione della classe di fornitura

In questa classe di fornitura sono trattati:

- lo sviluppo di software specifico per l’Amministrazione. La classe include lo sviluppo di applicazioni secondo vari metodi, mezzi e modalità, singolarmente o in modo congiunto, in dipendenza dagli obiettivi, funzionali o meno, richiesti dall’Amministrazione. Potrà quindi essere previsto l’utilizzo di linguaggi di III e IV generazione, metodi Object Oriented; sviluppi WEB Based; ecc.

- la Manutenzione EVolutiva di software (MEV), attraverso l’introduzione di nuove funzioni, o la modifica di funzioni preesistenti, nell’ambito di software ad hoc già sviluppato.

# Modalità di definizione della Fornitura

La classe di fornitura "SVILUPPO E MEV DI SOFTWARE AD HOC" può riferirsi a forniture, che pur nascendo da esigenze in qualche modo diversificate, sono di fatto riportabili alla stessa casistica sia in fase di acquisizione che di appalto nonché di ciclo di vita e quindi di lavorazione del software.

Nella fattispecie i sottocasi inclusi in questa classe di fornitura sono:

- Sviluppo di Software ad Hoc, che comprende:

  - gli sviluppi di interi nuovi sistemi applicativi, o parti autonome degli stessi (nel caso si preveda la realizzazione a lotti o a obiettivi), che risolvono esigenze specifiche a fronte di funzionalità non assolte informaticamente;

  - rifacimento di sistemi applicativi, le cui funzionalità non sono soddisfatte con le modalità o le caratteristiche richieste, previa valutazione che non sia conveniente attuare una Manutenzione Evolutiva al software esistente (vedi punto immediatamente successivo).

- Manutenzione Evolutiva di Software ad Hoc, che comprende gli interventi volti ad arricchire il prodotto (di nuove funzionalità o di altre caratteristiche non funzionali, quali l’usabilità, le prestazioni, ecc.) o comunque a modificare o integrare le funzionalità del prodotto. Tale manutenzione implica la scrittura di funzioni aggiuntive d’integrazione a sistemi applicativi esistenti o parti di funzioni (anche in sostituzione di altre già esistenti) di dimensione significativa e di cui è possibile preventivamente definire i requisiti o quantomeno identificare le esigenze. In pratica si tratta di implementazioni di uno specifico sistema informatico, sovente aggregabili fra loro, che comunque danno luogo a una nuova release / baseline del prodotto iniziale.

I sottocasi suindicati sono gestiti con le stesse modalità di fornitura e quindi non distinti nel seguito se non per casi particolari, specificati contestualmente.

È opportuno precisare che non rientrano in questa classe di fornitura, ma dovranno essere trattati nell’ambito delle classi di fornitura trattate nel gruppo 1.2 - “Gestione e Manutenzione Applicazioni” le seguenti tipologie:

- i piccoli interventi di manutenzione evolutiva che comprendono modifiche anche urgenti alle funzioni, realizzate con tempi e risorse contenuti (ad esempio la modifica di una transazione o di un tabulato per una diversa prospettazione dei dati); tali modifiche  non comportano alcun impatto significativo sull’architettura generale delle applicazioni, sui processi o sull’organizzazione del lavoro degli utenti finali; possono comportare, a volte, una variazione, di norma molto limitata, della consistenza della baseline;

- la manutenzione preventiva, che riguarda le possibili non conformità che, pur non essendosi ancora manifestate, potrebbero manifestarsi. Per esempio rientrano in questa categoria i criteri di robustezza (reazione ai possibili fault provocati da manovre utente o da eventi tecnologici o quelli che riguardano il mantenimento dell’integrità dei dati).

OBIETTIVI

Gli obiettivi della fornitura sono quelli di fornire un intero sistema informatizzato oppure un’integrazione o una nuova release di un sistema informatizzato esistente, a fronte di requisiti tecnico / funzionali interamente definiti nelle fasi del Processo di Acquisizione e/o di Fornitura precedenti l’Appalto (si tratta di casi in cui è già disponibile una completa definizione delle esigenze). In tale caso le attività includibili nell’appalto sono quelle del Processo di Sviluppo, cioè le attività di analisi dei requisiti, progettazione, codifica, test, installazione, collaudo e avviamento / diffusione.

Nel caso in cui i requisiti tecnico / funzionali non siano stati interamente definiti nelle fasi del Processo di Acquisizione e/o di Fornitura precedenti l’Appalto, (secondo quanto previsto dalla norma ISO 12207 v. 2002 punti 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4 del par. 5.1 – Processo di Acquisizione) dovrà essere previsto, preliminarmente all’appalto relativo a questa classe di fornitura, il completamento della definizione dei requisiti tecnico / funzionali, ad esempio prevedendo una fornitura della classe 4.1.1 – Consulenza, distintamente appaltata, e finalizzata al completamento della definizione dei requisiti.

UTENZA

L’utenza potenzialmente interessata è:

Utenza funzionale del sistema (sostanzialmente gli utenti finali, diretti o indiretti), distinguibile a sua volta in:

utenza interna

  - personale che si occupa dei procedimenti amministrativi per i cittadini e le imprese e utilizza direttamente a tal scopo le funzionalità del sistema informatizzato;

  - personale con funzioni di supporto al corretto e aggiornato flusso informatizzato dei procedimenti amministrativi (data entry, controllo qualità dati, gestione documentale, ecc.).

utenza esterna

  - cittadino fruitore dei procedimenti amministrativi informatizzati direttamente o tramite funzioni di sportello;

  - impresa che fruisce dei procedimenti amministrativi informatizzati direttamente o tramite funzioni di sportello.

Utenza tecnico-operativa del sistema, distinguibile a sua volta in:

  - Gestori applicativi: personale che si occupa di mantenere attivo il servizio applicativo e di regolarne le caratteristiche relative prevalentemente al mantenimento della sua efficienza;

  - Manutentori applicativi: personale che si occupa di correggere o modificare aspetti puntuali del sistema applicativo per assicurare il mantenimento della sua efficacia.

Una o entrambe le categorie suddette (o anche loro parte) possono essere costituite da personale interno all’Amministrazione od operante in base a contratti di servizio specifici.

DIMENSIONI

I principali parametri di dimensionamento da prendere in considerazione per questa classe di fornitura sono i seguenti:

- dimensioni funzionali del prodotto software in Function Point (FP). Lines Of Code (LOC) oppure altra metrica per la misura delle dimensioni del software si possono utilizzare nel caso in cui la misura in Function Point non risulti applicabile; in tali casi è necessario che venga indicato l’algoritmo e/o le regole di conteggio / misura adottate). L’applicazione delle regole standard per il conteggio dei FP prevede che siano chiaramente definite e documentate le Specifiche Funzionali di dettaglio dell’applicazione software interessata dalla misura. Ciò significa che devono essere noti tutti i tracciati di output, le maschere di input, la struttura degli archivi logici fino a livello di campi elementari, elementi disponibili solo al termine della fase di analisi.

È consigliabile quindi effettuare / richiedere una stima delle dimensioni del software da sviluppare ex novo nella fase iniziale del Processo di Sviluppo, qualora la stessa non sia stata resa disponibile nella fase di acquisizione, ed effettuare la misura al temine della progettazione e al rilascio del prodotto. Con un minimo di conoscenza funzionale dell'applicazione, si può, effettuare una stima delle dimensioni dell'applicazione da sviluppare (o della parte di applicazione da modificare) utilizzando metodi di valorizzazione "approssimati" dei FP.  Si elencano di seguito alcuni metodi  di stima e si rimanda al paragrafo 9 del manuale “Strategie di acquisizione delle forniture ICT” per gli approfondimenti:

- Stime per estrapolazione: il metodo è basato sull’ipotesi che  le applicazioni software presentano la medesima  distribuzione percentuale tra i cinque componenti funzionali definiti nel metodo dei Function Point. Naturalmente questo metodo può essere usato solo nei casi in cui sia possibile determinare il numero di FP di almeno uno dei componenti funzionali di base secondo il metodo standard IFPUG.

- Stime per campionamento: con tale metodo si misura solo una parte del sistema e da questa misura parziale, si deriva in modo soggettivo la misura complessiva dell'intero sistema. La qualità della stima è quindi proporzionale alla rappresentatività del campione scelto.

- Stime basate sulla complessità media: si misura il sistema intero attraverso l’identificazione di tutti i cinque tipi di componenti funzionali FP attribuendo una complessità media o più probabile per ognuno di loro. La qualità della stima sarà tanto maggiore quanto la distribuzione effettiva della complessità dei componenti è bilanciata intorno al valore medio.

- Stime basate sulla dimensione funzionale Early & Quick (E&Q) FP: si misura il sistema individuando gli “oggetti software” del progetto. In funzione del grado di conoscenza si possono individuare gli “oggetti software”: dati e funzioni elementari (se si hanno informazioni dettagliate) oppure macro aggregati di  dati e funzioni (se si hanno informazioni di massima).  Ad ogni “oggetto software” è assegnato un insieme di valori di dimensione (minimo, più probabile, massimo) basati su tabelle statistiche/analitiche, quindi i valori sono sommati per ottenere il risultato globale di stima (minimo, più probabile, massimo).

- Dimensioni non funzionali del prodotto software. Gli elementi principali che concorrono a determinare questo aspetto dimensionale sono:

- Numero di utenti serviti (bacino di utenza) distinto per tipologia, se ritenuto fattore critico. Tale parametro influisce sulla determinazione della complessità del progetto e sulla distribuzione del SW.

- Volumi di dati trattati: tale parametro influisce sulla determinazione della complessità del progetto.

- Volumi di traffico (p. es.: numero di transazioni nell’unità di tempo distinte per tipologia), se ritenuto fattore critico. Tale parametro influisce sulla determinazione dei livelli qualitativi da dover mantenere (performance).

- Difettosità massima accettabile valutata in base alla criticità per l’utente delle applicazioni ed alla gravità dell’errore (cfr scheda dell’indicatore difettosità al successivo punto 5.1). Tale parametro influisce sulla determinazione dei livelli qualitativi da dover mantenere (reliability).

- Esigenze di portabilità su più piattaforme; tale parametro influisce sulla determinazione della complessità del progetto.

VINCOLI E REQUISITI

I vincoli esistenti possono essere di varia natura: normativi, istituzionali, organizzativi, culturali. Essi devono essere attentamente identificati, analizzati e descritti in quanto possono comportare la necessità di modificare i processi da gestire.

Possono essere vincolanti le scelte tecnologiche pregresse, cioè la facilità e capacità del nuovo sistema di interfacciarsi con sistemi già esistenti.

Un ulteriore vincolo / requisito da considerare è la modularità e la scalabilità del prodotto in termini tecnico-funzionali, quindi l’estendibilità del sistema (possibilità di effettuare integrazioni al software dei vari moduli applicativi o realizzarne di nuovi).

Qualora i requisiti tecnico / funzionali siano interamente definiti nelle fasi del Processo di Acquisizione e/o di Fornitura precedenti l’Appalto non deve presentarsi, salvo eccezioni, l’esigenza di specificare ulteriori vincoli o requisiti all’interno dell’appalto. Viceversa, nel caso in cui i requisiti tecnico / funzionali non siano interamente definiti nelle fasi del Processo di Acquisizione e/o di Fornitura precedenti l’Appalto ne andrà richiesta la definizione al fornitore prima dell’appalto stesso. È necessario considerare che, in questo caso, la determinazione dei costi e delle modalità di remunerazione del fornitore potranno essere determinate solo a valle di tale analisi preliminare.

STANDARD E NORME

- Norme ISO (in particolare ISO9001 2000, ISO12207 2002, ISO9126 2000);

- Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore;

- Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.518 emanato in attuazione della direttiva 91/250/CEE;

- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

# Modalità di stima dei costi anche in funzione della qualità richiesta

Il dimensionamento degli aspetti economici per questa classe di fornitura dipende principalmente dai seguenti fattori:

- dimensione dei prodotti;

- tecnologie utilizzate;

- livelli di qualità richiesti;

- requisiti di tempestività (compressione dei tempi di sviluppo);

- complessità dell’integrazione (dati, funzioni, tecnologie) con sistemi o parti di sistemi preesistenti;

- riuso di software preesistente (totale, parziale, con modifica);

- livello di definizione dei requisiti tecnico-funzionali;

- stabilità dei requisiti funzionali, tecnologici, prestazionali;

- caratteristiche del Ciclo di Vita;

- complessità dell’avvio in esercizio.

Rientrano nei costi di questa classe di fornitura:

- le attività del Ciclo di Vita prescelto, che generalmente comprende le attività di analisi dei requisiti, progettazione, realizzazione e avvio in esercizio su siti pilota;

- il supporto sistemistico allo sviluppo;

- l’ambiente di sviluppo utilizzato dal fornitore.

Non rientrano nei costi dello Sviluppo e MEV di software ad hoc, e devono essere compresi in altri servizi ovvero quotati separatamente, una serie di altri servizi a corredo ovvero peculiari di particolari situazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l’infrastruttura tecnologica di supporto necessaria per l’ambiente di esercizio e l’ambiente di sviluppo (laddove oggetto di fornitura);

- l’addestramento e il training on the job;

- la presa in carico del software preesistente, laddove sia previsto il riuso;

- la costituzione iniziale della base informativa, laddove necessaria per la corretta operatività della applicazione;

- nel caso di sistemi distribuiti la diffusione e l’avviamento su tutti i siti.

Lo sviluppo di software ad hoc e la MEV (per le sole componenti modificate / aggiunte) sono coperti da garanzia (correzioni di malfunzionamenti) di norma per 12 mesi dalla data di positivo collaudo.

In linea generale nella determinazione del costo è necessario in primo luogo stimare la dimensione dei prodotti da realizzare. L’unità di misura dimensionale tipica per la classe di fornitura “Sviluppo e MEV di Software ad hoc” è il Function Point” che, nelle norme di conteggio correnti emanate da IFPUG, costituisce lo standard maggiormente diffuso sul mercato.

La dimensione funzionale (FP) del software sviluppato da uno specifico progetto è ritenuta il “cost driver” primario del progetto stesso, ossia il fattore principale per la previsione o valutazione dell’impegno lavorativo di progetto  e, quindi, del relativo prezzo di scambio. Il valore in Function Point di un’applicazione rilasciata al termine di un progetto (di sviluppo di software ad hoc o di MEV) misura le funzionalità messe a disposizione dell’utente, ma non quelle effettivamente realizzate.

Le funzionalità effettivamente realizzate sono date dalle funzionalità rilasciate da cui si sottraggono le funzionalità realizzate in precedenza per altre applicazioni. Occorre inoltre tener conto anche delle funzionalità che vengono replicate una o più volte in ambienti operativi diversi in quanto anche questa operazione richiede un impegno da parte del fornitore anche se ridotto rispetto alla realizzazione.

Nella stima dei costi occorre tenere separate le dimensioni delle funzionalità relative al software da realizzare, al software da riusare, al software da replicare in quanto hanno costi unitari diversi. L’espressione che si può utilizzare per la stima dei costi complessivi  è, quindi:

PB = [(MFF – MFriu) * PMA] + [MFriu * PMA * CRriu] + [MFrep * PMA * 0,3 * Nrep]

Dove:

- MFF (Misura Funzionale della Fornitura): dimensione funzionale del SW rilasciato;

- MFriu (Misura Funzionale porzione di riuso): dimensione funzionale di oggetti software già realizzati che possono essere riutilizzati;

- MFrep  (Misura Funzionale porzioni replicate): dimensione funzionale della parte di SW da replicare. Per replicazione si intende la duplicazione, richiesta contrattualmente,  di funzionalità software su più piattaforme o ambienti tecnologici;

- PM: prezzo unitario medio di mercato per FP. Questo può essere ricavato da dati di benchmark o da dati storici raccolti dal Committente;

- FCP: Fattore Complessivo della Produttività determinato in base ai valori dei fattori elementari di produttività rilevanti per il contesto di realizzazione. Essi influenzano il prezzo unitario medio in base al loro grado di impatto;

- PMA: prezzo unitario medio aggiustato. Il valore è pari al prodotto tra PM e FCP;

- CRriu: Coefficiente di riduzione del prezzo unitario proporzionale allo sforzo necessario per poter riutilizzare  oggetti SW già realizzati;

- Nrep: numero di piattaforme diverse sulle quali replicare gli oggetti SW;

Per un approfondimento dei fattori che impattano sul PU del FP, si rimanda, al paragrafo 9.2.2 del manuale “Strategie di acquisizione delle forniture ICT”.

# Descrizione delle attività e dei prodotti

Le attività ed i prodotti relativi ai processi organizzativi e di supporto (processi trasversali), e cioè per esempio quelli relativi a gestione, documentazione, gestione della configurazione e assicurazione della qualità non sono descritti nel seguito; per la loro descrizione si rimanda alle classi di fornitura specifiche.

Nel caso in cui attività o prodotti relativi a questi processi abbiano particolare rilevanza o criticità per la classe in oggetto, essi sono comunque richiamati, evidenziando gli aspetti rilevanti o critici, rimandando per le caratteristiche generali alla descrizione del processo.

Le attività che risultano significative per importanza e criticità nell'ambito della classe di fornitura di Sviluppo e MEV di Software ad hoc, e gli elementi di fornitura (deliverables) che possono essere oggetto di verifica, validazione e accettazione nel corso dell’esecuzione del contratto, sono descritti di seguito.

Per ciascuna attività sono ulteriormente indicati:

- i dati e le informazioni di ingresso;

- una descrizione dell’attività;

- i dati e le informazioni di uscita, cioè i prodotti (deliverables) che possono essere documenti o software, oggetto di verifica, validazione, accettazione da parte del committente;

- i profili di competenza  responsabili dell’esecuzione dell’attività;

- una stima indicativa del peso percentuale di ciascuna attività fatto cento la quantità di lavoro (effort) totale richiesta da tutte le attività di natura progettuale componenti la classe di fornitura.

Nel caso della classe SSW la ripartizione dell’effort progettuale è significativamente condizionata dall’ambiente di sviluppo: di terza generazione od Object Oriented.

In relazione a questi due estremi vengono fornite due stime distinte che potranno essere interpolate dall’Amministrazione, se necessario, per applicarle ad un caso concreto.

A seconda dello specifico contesto, delle esigenze dell’Amministrazione e del sistema di qualità di riferimento eventualmente utilizzato dal Fornitore, il complesso di attività più oltre descritte potrà essere personalizzato, accorpandole o dettagliandole ulteriormente, in base a criteri di efficacia e di peculiarità del progetto in questione.

Inoltre, a seconda della modalità di fornitura prevista, alcune delle attività indicate possono non essere oggetto di fornitura perché già realizzate o realizzate da terze parti (es. nel caso in cui venga richiesto come oggetto di fornitura la sola attività di realizzazione, se già espletata la progettazione, ecc.).

Le attività indicate, in relazione alle modalità di svolgimento contrattuali, ai vincoli ed ai requisiti tecnologici contestuali, nonché alla specificità delle esigenze della committenza, potranno essere organizzate secondo il modello di ciclo di vita del software ritenuto concordemente dalle parti (eventualmente tramite meccanismi di proposta ed accettazione) il più efficace per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Possono quindi essere inserite in vari cicli di vita disegnati secondo modelli a cascata piuttosto che incrementali, evolutivi o d’altro genere.

Di conseguenza l’elenco di attività della tabella seguente non ha alcuna valenza di successione temporale in quanto le stesse possono essere svolte in sequenza, in parallelo o iterativamente a seconda del modello di ciclo di vita adottato.

| Attività | % di effort | Input | Output | Profilo di competenza Responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisi dei requisiti | 5 - 15 | Documentazione contrattuale (Requisiti tecnico-funzionali) Dati di output dell’attività di pianificazione | Specifica dei requisiti | Analista di Sistemi Informativi |
| Progettazione tecnica | 15 - 30 | Specifica dei requisiti | Specifiche funzionali Prototipo | Analista di Sistemi Informativi |
| Progettazione collaudo | 5 - 5 | Specifica dei requisiti Specifiche funzionali Piani di progetto, qualità e configurazione | Specifica di collaudo | Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |
| Realizzazione codifica | 35 - 10 | Prototipo Specifica di collaudo Specifica dei requisiti Specifiche funzionali Specifiche di test Piani di progetto, qualità e configurazione | Prodotto software (elementi software integrati, con relativi dati e documentazione nella configurazione finale risultante dal test di prodotto) | Analista Programmatore |
| Predisposizione del sistema | 5 - 5 | Specifica di collaudo Specifiche funzionali Prodotto software | Infrastruttura hardware e software di collaudo ed esercizio (componenti hardware e software integrati con relativa documentazione operativa per l’installazione e l’esercizio del Prodotto software) | Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |
| Produzione della documentazione | 15 - 15 | Prodotto software Specifiche funzionali | Documentazione utente | Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |
| Qualificazione finale | 5 - 5 | Prodotto software Infrastruttura di collaudo ed esercizio Documentazione utente Rapporto di esecuzione di test | Certificazione di rilascio al collaudo | Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |
| Installazione | 5 - 5 | Specifica di collaudo Piano di installazione Documentazione utente | Prodotto software installato | Responsabile della Configurazione e del Centro Dati |
| Collaudo | 5 - 5 | Piano di collaudo Specifica di collaudo Prodotto software Tutta la documentazione prodotta | Verbale di collaudo | Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |
| Avviamento | 5 - 5 | Configurazione base del prodotto software sul sistema di esercizio Documentazione Utente Documentazione operativa di esercizio | Rapporto su qualità e prestazioni del Prodotto | Responsabile della Configurazione e del Centro Dati |

Analisi dei Requisiti

A partire dai requisiti tecnico-funzionali della Fornitura indicati nei documenti contrattuali, il Fornitore specifica tutti i requisiti, espliciti, impliciti ed obbligatori, che definiranno la fornitura nel corso della esecuzione del contratto. In tale attività è necessario preliminarmente identificare con precisione tutti gli attori interessati alla fornitura, i destinatari diretti e gli utenti finali e confermare / rivedere le rispettive necessità relative ad obiettivi e requisiti della fornitura.

Sulla base delle necessità degli utenti, delle relative priorità e delle caratteristiche di ogni specifica fornitura, devono essere definiti e documentati i requisiti organizzativi e legati a profili utenti e casi d’uso, i requisiti di sicurezza e di riservatezza, i requisiti di ingegneria dei fattori umani (ergonomia), i requisiti del sistema, del prodotto software, con riferimento al profilo di qualità in relazione alle caratteristiche di funzionalità, usabilità, manutenibilità, efficienza, ecc.; i requisiti di progettazione, realizzazione, gestione operativa e di manutenzione, i requisiti di qualificazione, i vincoli normativi e/o di aderenza a standard, i vincoli tecnologici, i vincoli ambientali e/o legati al riuso di componenti, le esigenze di addestramento degli utenti.

Nella specificazione dei requisiti, deve essere assicurata la rintracciabilità delle necessità dell’Amministrazione, la coerenza con le necessità stesse, la fattibilità della progettazione, della gestione operativa e della manutenzione.

Il risultato dell’attività è costituito dalle Specifiche dei requisiti, ovvero da un documento o insieme di documenti, nei quali sono descritti tutti i requisiti della fornitura, identificati singolarmente ed univocamente, secondo criteri documentati. L’insieme dei documenti è normalmente costituito, oltre che dalla Specifica dei requisiti, da:

- Piano di gestione dei requisiti.

- Specifica dei casi d’uso.

Le modalità di descrizione, gestione e documentazione dei requisiti devono essere descritte all’interno di preesistenti documenti di pianificazione del progetto / fornitura o attraverso un documento specifico (piano di gestione dei requisiti).

La specifica dei casi d’uso contiene i Casi d’Uso, secondo lo standard di modellazione UML. I Casi d’Uso consentono di esprimere i requisiti funzionali sotto un aspetto pratico, da una prospettiva sia di alto livello che di dettaglio. Il loro utilizzo permette la guida dell’intero processo di sviluppo e diventa il riferimento primario per la pianificazione e progettazione dei test.

La forma di controllo e di accettazione della documentazione si basa su quanto definito all’interno del piano della qualità (riferimento classe di fornitura PGE “Gestione e processi organizzativi”), e sulle descrizioni dei contenuti specifici per tipo di documento.

Le specifiche dei requisiti sono soggette a verifica per assicurare che i requisiti non siano ambigui, siano coerenti, fattibili, verificabili e che siano appropriatamente distribuiti sugli elementi hardware, sugli elementi software e sulle attività manuali, in accordo con i criteri di progettazione e possano essere sottoposti a prove.

L’approvazione formale e completa di tutti i prodotti della attività, da parte dell’Amministrazione, è propedeutica alle attività successive.

Progettazione TecnicA

Con riferimento ai requisiti del prodotto software da sviluppare, indicati nella Specifica dei requisiti, il Fornitore definisce:

- l’architettura applicativa del prodotto e gli elementi software, dettagliando per ciascun elemento le componenti ad alto livello e le relative unità software (moduli applicativi) che devono essere codificate e sottoposte a prova. Il Fornitore definisce altresì le interfacce (tra unità software, tra componenti, tra prodotto ed utente), il disegno concettuale, logico e fisico della Base Dati, la documentazione utente (manuali, help, tutorial, wizard, ecc.), e quanto specifico in funzione della tecnologia di sviluppo da adottare;

- l’architettura tecnica del sistema in termini di descrizione sintetica dell’ambiente software di base e di sistema necessario, che individua le componenti hardware, software ed infrastrutturali del sistema, le relative configurazioni e le operazioni manuali;

Nella soluzione progettuale deve essere garantita la rintracciabilità dei requisiti e la coerenza esterna con i requisiti, la coerenza interna tra i componenti e le unità software, la fattibilità della realizzazione, della gestione operativa e della manutenzione.

Il risultato dell’attività è costituito da:

- Specifica funzionale che comprende:

  - le componenti software, il dettaglio dei moduli applicativi, il disegno delle interfacce e della documentazione utente, la rappresentazione dei processi e del flusso di dati che tali processi utilizzano e trasformano, le interazioni tra il prodotto da realizzare ed il sistema;

  - la descrizione sintetica dell’architettura hardware e software del sistema che realizza gli ambienti logici di sviluppo, collaudo ed esercizio;

  - il Disegno della Base Dati in termini di modello concettuale e logico dei dati.

- Prototipo (se previsto) che può assolvere differenti finalità:

  - consolidamento dei requisiti di dettaglio da parte dell’utente; in tale caso il prototipo è un elemento delle Specifiche funzionali che presenta l’interfaccia operativa del prodotto;

  - base di costruzione del sistema (specificamente in sviluppi con modalità di tipo incrementale o evolutivo); in tal caso si tratta di un modello che contiene le principali caratteristiche tecniche (funzionali, prestazionali, di usabilità, ecc.) del prodotto e costituisce quindi il nucleo di base funzionante del prodotto stesso, che incrementato di funzionalità e dettagli può evolvere a prodotto completo.

Progettazione DEL TEST  e collaudo

Le caratteristiche delle attività di test e collaudo sono le seguenti:

TEST

- viene pianificato e sviluppato in fase di analisi e progettazione tecnica, prima della realizzazione;

- viene eseguito durante ed alla fine dello sviluppo;

- si articola in test di unità, di integrazione e di sistema;

- ha connotati sia di verifica che di validazione;

- viene eseguito in un ambiente di prova;

- deve garantire la copertura completa dei requisiti;

- deve garantire la densità dei test prevista dagli accordi contrattuali rispetto alla dimensione del software;

- viene eseguito dal fornitore, generalmente da un gruppo dedicato (gruppo test);

- necessita di specifiche di test.

COLLAUDO

- viene eseguito dopo il completamento dei test, è orientato all’accettazione formale;

- ha connotati di validazione;

- deve garantire la copertura completa dei requisiti;

- può articolarsi in due fasi:

- una prima fase di qualificazione finale, condotta dal fornitore, al fine di assicurare la corretta predisposizione del sistema e dell’ambiente di collaudo.

- una seconda fase a cura dell’amministrazione con il supporto del fornitore;

- viene eseguito dall’Amministrazione, che può delegare a ciò una terza parte, scelta per competenza, ove l’Amministrazione non possieda le necessarie capacità tecniche per seguire il collaudo;

- necessita di specifiche di collaudo.

L’attività di test prevede la pianificazione, progettazione ed esecuzione dei test per la verifica del corretto funzionamento del software realizzato e l’aderenza ai requisiti, ed include, quando previsto, anche la loro automazione e gestione tramite appositi strumenti di test.

I test comprendono la verifica dei singoli componenti software (test di unità), del funzionamento integrato (test di integrazione), in condizioni di utilizzo (test di sistema), considerando tutti gli aspetti funzionali e non funzionali (usabilità, accessibilità, sicurezza, prestazioni, ecc.).

La progettazione del test e collaudo inizia con la fase di analisi ed è parte integrante del processo di progettazione tecnica ed applicativa. Consiste nella pianificazione e progettazione dei test eseguiti dal Fornitore prima del rilascio al collaudo, per garantire che quanto realizzato sia conforme ai requisiti indicati nelle Specifiche dei Requisiti e agli obiettivi fissati nel Piano della Qualità.

I prodotti di questa attività sono le Specifiche di test e le Specifiche di collaudo.  Le Specifiche di Test sono utilizzate dal fornitore per l’esecuzione dei propri cicli di prove, mentre le Specifiche di Collaudo sono il riferimento per l’Amministrazione per le attività di collaudo.

Le specifiche di test, costituite dal Piano di Test e dalla Specifica di Test, sono un deliverable contrattuale, necessario all’amministrazione per verificare la corretta allocazione di risorse ed impostazione del processo di test (e più in generale di verifica e validazione) da parte del fornitore, dove le fasi di pianificazione, progettazione, preparazione ed esecuzione del test si devono affiancare ed integrare alle corrispettive fasi di produzione del software (analisi, progettazione e realizzazione), sequenziali o iterative incrementali che siano, con il risultato di assicurare il livello di qualità all’interno del processo e di conseguenza sul prodotto finale.

Il Piano di Test contiene gli aspetti organizzativi del test, le risorse ed i ruoli, gli obiettivi, le tecniche, la strategia e le tipologie di test previste, i requisiti e vincoli per l’ambiente di test, l’identificazione degli oggetti sottoposti a test e dei casi di test, da realizzare sulla base delle specifiche dei requisiti e della specifica funzionale.

La pianificazione dei test, condotta nelle fasi iniziali del progetto, consente una concreta ulteriore possibilità di verificare che i requisiti stessi siano correttamente definiti, non ambigui e sufficientemente dettagliati, condizioni indispensabili sia per la pianificazione del test sia, e soprattutto, per lo sviluppo software.

Il Piano di Test accompagna la fornitura lungo tutto il ciclo di vita: si prevede che il piano di test sia fornito in prima versione nelle fasi iniziali del progetto (analisi), per poi essere implementato ed arricchito durante le fasi di progettazione e di realizzazione.

I test pianificati e poi realizzati e documentati nella Specifica di Test, devono possedere elevate caratteristiche di qualità e riusabilità, al fine di garantire il massimo livello di qualità nel software e consentire un loro riutilizzo in successivi ricicli e futuri interventi di manutenzione. La loro realizzazione è prevista durante la progettazione tecnica / applicativa, questa attività consente inoltre una revisione implicita del disegno del sistema software in via di realizzazione o manutenzione.

Deve essere inoltre sempre garantita la tracciabilità dei test con il documento di Specifiche funzionali e Specifiche dei requisiti e la coerenza con i requisiti stessi.

Le Specifiche di collaudo rappresentano un documento, o insieme di documenti, il cui scopo è definire il test per la validazione dei requisiti espressi nei documenti contrattuali e meglio dettagliati nella Specifica dei requisiti; tali specifiche sono pertanto predisposte e consegnate dal fornitore all’amministrazione al termine della fase di analisi e successivamente aggiornate.

In fase di esecuzione del collaudo della fornitura, la Commissione di collaudo incaricata dall’Amministrazione può utilizzare, insieme alle Specifiche di collaudo, le Specifiche di test e i relativi risultati (Rapporto di esecuzione dei test).

Le specifiche di test e di collaudo sono soggette ad accettazione e validazione da parte dell’amministrazione, sia in fase di analisi che di progettazione. In particolare le specifiche di test sono utilizzate per il calcolo degli indicatori di qualità relativi alla copertura del test in base ai requisiti e alle dimensioni previste del software.

La forma di controllo e di accettazione della documentazione si basa su quanto definito all’interno del piano della qualità (riferimento alla classe di fornitura PGE “Gestione e processi organizzativi”) e sulle descrizioni dei contenuti specifici per tipo di documento.

L’approvazione formale e completa di tutti i prodotti della attività, da parte dell’Amministrazione, è propedeutica alle attività successive.

realizzazione Codifica

In accordo con i documenti di output del processo di Progettazione, il Fornitore avvia la realizzazione di quanto richiesto contrattualmente; in particolare, il Fornitore, sulla base delle Specifiche funzionali, realizza il prodotto, procedendo alla codifica del software, sviluppando e documentando moduli, componenti e banche dati, ovvero provvedendo alla modifica del software nel caso in cui non si tratti di un nuovo sviluppo.

A completamento dei test unitari sui singoli moduli il Fornitore, per ciascun elemento software definito nel processo di Progettazione, procede alla integrazione delle unità software e dei componenti, eseguendo quindi i test funzionali per verificare che nell’insieme gli aggregati soddisfino i requisiti dell’elemento software. Segue quindi l’integrazione degli elementi software e l’esecuzione del test di prodotto, volto a verificare che il software realizzato, con relativi dati e documentazione, soddisfi i requisiti specificati nel processo di Progettazione.

I test sono eseguiti secondo quanto specificato dalle specifiche di test e la loro esecuzione ed esito è documentata attraverso la consegna del Rapporto di esecuzione dei test. L’attività di test deve essere condotta con la massima trasparenza e visibilità nei confronti dell’amministrazione, sulla base delle attività di verifica e validazione previste dal piano della qualità.

È parte integrante dell’attività la produzione di procedure operative che regolamentino sia le modalità di gestione operativa che le modalità di manutenzione.

Il risultato dell’attività è il Prodotto software, ovvero l’insieme degli elementi software integrati, con relativi dati e documentazione nella configurazione finale risultante dal test di prodotto, ivi compreso l’aggiornamento, in caso di modifiche intercorse, dei prodotti delle fasi precedenti.

Predisposizione del sistema

In parallelo e in accordo con i documenti che descrivono l’architettura tecnica, dovranno essere state messe in opera tutte le attività atte a predisporre l’ambiente tecnologico (hardware, software di base, reti di telecomunicazioni, ecc.) atto ad ospitare il nuovo software applicativo oggetto della presente classe di fornitura, provvedendo ad eseguire l’installazione e l’integrazione delle componenti hardware e software che costituiscono prerequisito all’operabilità del software applicativo. Questa attività non è inclusa in questa classe di fornitura, ma riguarda l’apposita classe di fornitura 3.2.1 “Sviluppo Sistemi”, che comporta l’appalto di uno o più progetti di adeguamento infrastrutturale che devono essere sincronizzati con lo sviluppo applicativo e in particolare con le fasi di prove / collaudi e di avviamento / esercizio.

In accordo con le specifiche di test, il Fornitore esegue i test unitari delle specifiche componenti hardware e software, i test di integrazione, volti soprattutto a verificare gli aspetti di integrazione inter / intra componenti hardware e software, ed i test di sistema volti a verificare il corretto funzionamento del sistema rispetto ai requisiti specificati nel processo di Progettazione.

È parte integrante dell’attività la produzione di procedure operative che regolamentino sia le modalità di gestione operativa che le modalità di manutenzione.

Il risultato dell’attività è l’infrastruttura hardware e software che ospiterà gli ambienti logici di collaudo ed esercizio, intesa come insieme di componenti hardware e software integrati, con relativa documentazione, con le procedure e con quanto propedeutico all’installazione ed esercizio del prodotto software sviluppato o all’erogazione del servizio, nella configurazione finale risultante dal test di sistema.

Produzione della documentazione

Parallelamente alla codifica del software il Fornitore procede alla produzione / aggiornamento della Documentazione utente (manuali utente, tutorial, help, wizard, ecc.). La documentazione utente deve essere predisposta secondo standard e requisiti fissati nel processo di Progettazione e deve essere oggetto di verifiche formalizzate per verificarne la corrispondenza ai requisiti. Le verifiche devono inoltre accertare l’accuratezza, la comprensibilità e più in generale l’usabilità della documentazione.

Qualificazione finale

Propedeutica al rilascio della fornitura al collaudo presso l’Amministrazione, è l’esecuzione di test di validazione o qualificazione finale di quanto realizzato (prodotto software; infrastruttura di collaudo ed esercizio; documentazione utente), come ultima valutazione dello stato di consolidamento della fornitura e della sua capacità di superare il collaudo finale.

I risultati di tale test, insieme a quelli di tutti i test, verifiche, validazioni e riesami effettuati precedentemente, anche relativamente ai prodotti output del processo di Progettazione, concorrono alla formulazione, da parte del Fornitore, di una comunicazione di rilascio al collaudo della fornitura (pronti al collaudo).

Installazione

L’attività riguarda l’installazione del prodotto software sviluppato negli ambienti contrattualmente previsti (in generale l’ambiente di collaudo ed eventualmente quello d’esercizio; a volte può essere richiesto anche l’allineamento di ulteriori sistemi adibiti a riferimento per la distribuzione o per scopi manutentivi) e/o l’esecuzione di compiti, non svolti nell’ambito dell’attività di Predisposizione del sistema, volti a rendere operativo il sistema o l’ambiente di erogazione del servizio. Detti compiti possono riguardare, ad esempio, l’attivazione di profili utente per la sicurezza o l’attivazione di postazioni di lavoro o la configurazione di prodotti software.

L’attività è svolta secondo un Piano di installazione, nel quale sono indicati attività, tempi, modi e risorse necessarie.

Il risultato dell’attività è il sistema che ospita l’ambiente di erogazione del servizio, con il prodotto software sviluppato e le relative basi dati installate e correttamente funzionanti, ovvero con tutto quanto necessario a garantire l’erogabilità dei servizi oggetto di fornitura, nel rispetto dei requisiti contrattuali e di progettazione.

Generalmente tale attività, nel caso di sistemi distribuiti, viene effettuata su uno o comunque su un numero limitato di siti pilota.

Collaudo

L’attività è eseguita da una Commissione di collaudo nominata dall’Amministrazione ed individuata, nella sua composizione, sulla base delle capacità professionali e di giudizio richieste. La Commissione opera con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della normativa di riferimento ed ha il compito di verificare che quanto realizzato dal Fornitore sia conforme ai requisiti indicati nella baseline di contratto. Possono essere oggetto di collaudo, secondo quanto richiesto nel contratto, il prodotto software realizzato, il sistema che ospita l’ambiente di esercizio, il modello di funzionamento del servizio oggetto di fornitura e tutta la documentazione utente (manuale utente, manuale di gestione). Le prove di collaudo sono di regola eseguite nell’ambiente di collaudo predisposto dal Fornitore secondo quanto specificato nel processo di Progettazione e nelle specifiche di collaudo.

In caso di MEV potrà essere oggetto di collaudo il software preesistente che faccia parte del contesto tecnico / applicativo / funzionale dell’intervento di MEV oggetto dell’appalto, ma potrà essere previsto contrattualmente che il collaudo non avvenga, per mantenere bassi i costi ove si ritenga stabile il software non impattato (soprattutto se l’incidenza delle personalizzazioni è marginale). Tuttavia è suggeribile prevedere anche il collaudo delle parti non impattate, eventualmente riducendo la copertura all’essenziale, quale per es.: prova della principale funzionalità per tutte le videate e di tutte le tipologie di funzionalità, almeno una volta nell’ambito di una macro-funzione (es.: stampa, spedizione di e-mail).

Il Fornitore deve supportare la Commissione nella esecuzione delle prove, nel rilevamento dei risultati, nella stesura del rapporto finale. Per svolgere le prove di collaudo la Commissione può utilizzare, a titolo di guida, le specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore nell’ambito del processo di Progettazione, e può prendere visione delle specifiche di test e dei risultati dei test interni eseguiti dal Fornitore nel corso del processo di Realizzazione e di ogni registrazione concernente le attività di Riesame, Verifica e Validazione svolta. Le specifiche di collaudo, la documentazione di esecuzione delle prove e delle non-conformità rilevate dovranno essere formalizzati in documenti.

La verifica con esito positivo della fornitura termina con l’emissione di un Verbale di collaudo positivo, che sancisce la conformità ai requisiti contrattuali del prodotto software e/o l’erogabilità del servizio oggetto di fornitura. L’accettazione da parte dell’Amministrazione dell’esito positivo del collaudo, dà luogo all’accettazione della fornitura. In caso di esito negativo del collaudo e/o di non-conformità rispetto ai requisiti contrattuali, il Fornitore, in accordo con il processo di Risoluzione dei problemi, è tenuto a rimuovere le non conformità ed a risolvere le malfunzioni e a presentare nuovamente la fornitura al collaudo, nei tempi e nei modi stabiliti nel contratto.

La conclusione del collaudo con esito positivo e l’accettazione da parte dell’Amministrazione della fornitura, comportano il congelamento della configurazione di base del prodotto software e/o del sistema che ospita l’ambiente di erogazione del servizio.

Avviamento

Successivamente all’accettazione della Fornitura può essere previsto nel contratto un periodo di avviamento / diffusione (p.es.: 2, 4, o 6 mesi in dipendenza della complessità e delle dimensioni del software) che consiste nell’esercizio del prodotto software nella configurazione di base presso utenze pilota. Tale fase ha l’obiettivo di verificare l’affidabilità, le prestazioni, l’usabilità, la sicurezza del prodotto e la sua manutenibilità. A conclusione del periodo di avviamento viene fornito un “Rapporto su qualità e prestazioni del prodotto software” in cui sono riportati gli indicatori rilevati ed il relativo andamento rispetto ai valori di soglia e/o target di riferimento prefissati. Il periodo di garanzia ha di norma durata di 12 mesi.

Descrizione dei Documenti

Di seguito si fornisce un riferimento di contenuti minimi che i principali prodotti devono contenere. Sarà compito dell'Amministrazione, in sede di definizione del capitolato tecnico, decidere quale tipologia di prodotti ritiene di richiedere come deliverable, e il livello di dettaglio richiesto.

Specifica dei requisiti

Il documento di Specifica dei requisiti rappresenta il documento principale di descrizione dei  requisiti. Descrive il "perché” e il “che cosa" del progetto ed è un punto fermo su cui convalidare tutte le decisioni future. Normalmente l’input al documento è costituito da una descrizione di carattere generale delle esigenze espresse dall’utente-committente.

Il documento di Specifica dei requisiti deve contenere l'elencazione formale e relativa descrizione di tutti i requisiti della fornitura, siano essi funzionali e non funzionali, emersi nella fase di definizione delle esigenze utente. I requisiti devono essere univocamente identificabili, classificati e relazionati tra loro in scala gerarchica e tramite riferimenti incrociati.

La prima classificazione necessaria è tra requisiti funzionali e non funzionali, alla quale seguirà una analisi di dettaglio con ulteriore scomposizione e classificazione:

- I requisiti funzionali descrivono le funzionalità dei servizi del sistema. Il contenuto rappresenta quello che il sistema deve e non deve fare. Il loro sviluppo può prevedere la realizzazione dei casi d’uso e degli altri documenti previsti contrattualmente.

- I requisiti non funzionali definiscono vincoli e proprietà del sistema, rispetto a standard specifici (ad esempio di accessibilità), caratteristiche qualitative o ad indicazioni specifiche (come tempi di risposta, realizzabilità, portabilità, ecc).                      E’ importante sottolineare che i requisiti non funzionali sono talvolta in numero maggiore e più critici di quelli funzionali, di conseguenza non meno importanti.              Ad esempio, un sistema real-time che non raggiunge le prestazioni prestabilite può essere completamente inutile.   I requisiti non funzionali possono inoltre sorgere da bisogni impliciti, che devono emergere in fase di analisi, e bisogni espliciti, come vincoli di budget o normativi, politiche organizzative, standard, interoperabilità con altri software, sicurezza. Data la varietà dei requisiti non funzionali è necessaria una ulteriore classificazione (requisiti di utilizzo, di sicurezza, temporali, economici, organizzativi, tecnologici, di progettazione, normativi, ecc.) e correlazione alle caratteristiche qualitative del prodotto finale (ISO/IEC 9126).

Il livello di completezza del documento deve consentire una chiara visibilità dei requisiti, impliciti ed espliciti, e dei cambiamenti e/o dei servizi aggiuntivi che si propone di realizzare e dei benefici attesi, facendo riferimento alla realtà con cui l’utente ha familiarità: lo scopo è di poter condividere tali intenti con l’utente, in modo da garantire la totale adeguatezza delle finalità dell’intervento alle aspettative.

Il livello di dettaglio deve consentire di raggiungere una adeguata base per la successiva fase di progettazione tecnica / applicativa e di progettazione dei test, per la verifica e validazione dei requisiti.

In linea generale il documento di Specifica dei requisiti deve contenere:

- Definizione del progetto, glossario delle definizioni e acronimi utilizzati (o riferimento al glossario del progetto).

- Il contesto di riferimento (attuale e previsto) e l’ipotesi di soluzione; deve essere fornita una descrizione, quanto più dettagliata in base agli elementi disponibili, della soluzione, in termini sia funzionali che architetturali, che si offre all’utente rispetto alle esigenze.  Questa parte include la descrizione delle esigenze, dei vincoli, del processo di business e dei processi operativi di cui è composto.

- Gli attori coinvolti, numero e tipologia degli utenti coinvolti.

- I requisiti funzionali e non funzionali, descritti, classificati e codificati (attributi) come previsto dal piano di gestione dei requisiti. E’ necessaria una descrizione testuale dei requisiti individuati finalizzata a consentire una completa comprensione e condivisione con l’utente di quanto definito.

- Nei casi previsti, vanno inseriti i riferimenti ai documenti di specifiche dei casi d’uso.

- La descrizione degli eventi coinvolti nel requisito.

- La descrizione, o riferimento a documento esterno, dell’architettura complessiva del sistema che si intende realizzare. Si richiede di individuare e rappresentare, con il formalismo che si ritiene più opportuno, le diverse componenti hardware e software e, se necessario, indicando i benefici derivanti dalla soluzione architetturale proposta, o determinate sue componenti.

- L’analisi dei dati, la descrizione dei dati trattati, in forma di schema concettuale iniziale,  nonché stima iniziale dei volumi.

- Le indicazioni, nel caso di sviluppo di prototipo, delle caratteristiche realizzative e dei suoi obiettivi.

- Evidenza e descrizione delle modifiche in corso d’opera, intervenute successivamente alla prima consegna del documento e gestite secondo le modalità definite nel piano di gestione dei requisiti. È fondamentale, in qualunque momento, garantire la tracciabilità delle modifiche: tutti i documenti esplicativi dei contatti con l’utente (verbali, riunioni, lettere, fax, ecc..) devono quindi essere inseriti tra gli allegati e costituire parte integrante del documento.

- I riferimenti a ulteriore documentazione di interesse prodotta o preesistente, utile per la comprensione dei requisiti e del contenuto del documento (esempio: definizione dei requisiti nella documentazione contrattuale, studi di fattibilità, documentazione a corredo del software originale da assoggettare a MEV, resoconti riunione, ecc.).

La specifica dei requisiti potrà contenere, direttamente o come allegato, il disegno logico dell’architettura del servizio, ossia il disegno di massima dell’architettura del servizio, costituito dalla visione logica e non tecnologica delle componenti e servizi interni ed esterni alla specifica fornitura, determinante per identificare, nei tempi opportuni, la corretta integrazione a livello di business con il sistema esistente ed ogni eventuale opportunità di riuso degli elementi presenti all’interno della stessa, o di altre linee di business.

Gli altri documenti di specifica dei requisiti (specifica dei casi d’uso, glossario e piano di gestione dei requisiti) sono di seguito descritti per le loro caratteristiche principali.

E’ auspicabile che ogni amministrazione provveda a definire un proprio standard per uniformare sia la forma sia il livello di contenuto dei documenti.

Specifica dei Casi D’uso

Il caso d’uso descrive i requisiti funzionali del sistema da sviluppare secondo lo standard di modellazione UML. Il caso d’uso non descrive la struttura interna al sistema né come lavora, ma solo l’interazione fra un Attore ed il sistema da sviluppare, specificando cosa il sistema fa per ottenere il risultato atteso.

Il caso d’uso è quindi estremamente semplice nella sua articolazione, in quanto deve permettere di individuare l’attore, l’attività che svolge, le condizioni e i vincoli per effettuare questa attività. Su questa base è necessario definire uno standard di specifica dei casi d’uso, in cui sono state immesse le regole sintattiche per la loro stesura. Il documento di specifica dei caso d’uso contiene, per ogni caso d’uso definito, le seguenti sezioni:

- Breve descrizione del Caso d’uso.

- Elenco degli attori con indicazione dell’attore principale.

- Precondizioni.

- Flusso Base degli Eventi.

- Eccezioni.

- Postcondizioni.

- Flussi alternativi.

- Sottoflussi.

- Informazioni aggiuntive.

- Scenari.

Piano di gestione dei requisiti

Il documento dettaglia come sono organizzati, gestiti e documentati i requisiti all’interno del progetto, come i requisiti sono tracciati e le loro eventuali relazioni, descrivendo i tipi di documenti  previsti, le categorie e  tipologie di requisiti ed i loro attributi (codice identificativo, priorità, stato, indice di stabilità, ecc.), specificando altresì le informazioni da raccogliere ed i meccanismi di controllo da usare per la misurazione, la validazione, la reportistica e il controllo dei cambiamenti dei requisiti.

Il piano di gestione dei requisiti fornisce anche le linee guida su come verrà gestita la tracciabilità e la modifica dei requisiti nell’intero svolgimento della fornitura.

Il documento si può configurare come una sezione integrata in preesistenti documenti di pianificazione del progetto / fornitura o attraverso un documento specifico (piano di gestione dei requisiti).

Piano di progetto

Il documento ‘Piano di Progetto’ è descritto nella classe di fornitura PGE “Gestione e processi organizzativi.

Specifiche funzionali

Il documento definisce totalmente l'applicazione in modo da ottenere una descrizione funzionale  completa, non ambigua ed indipendente dalle scelte tecnologiche di realizzazione.

Contiene in modo completo ed esaustivo l’analisi dell’applicazione interessata sia relativamente ai processi ed alle modalità con cui tali processi risulteranno visibili agli utenti finali, sia al disegno logico dei dati secondo il modello relazionale, sia per quanto riguarda gli aspetti non funzionali (architettura, sicurezza, vincoli, prestazioni, ecc.), sia alla documentazione delle interfacce.

Il livello di completezza deve essere tale da:

- consentire l’approvazione delle funzionalità da parte dell’Amministrazione e dell’utente;

- consentire la produzione delle Specifiche di test e collaudo;

- consentire lo svolgimento delle successive fasi di sviluppo;

- garantire la tracciabilità con quanto descritto nel documento di requisiti.

Il disegno della base dati fa parte della specifica funzionale; deve contenere la descrizione della struttura dati, in termini di:

- schema concettuale;

- volumi trattati;

- schema logico;

- dati per il caricamento iniziale;

- aspetti di sicurezza;

- eventuali collegamenti con base dati esterne;

- mapping concettuale-logico;

- schema fisico;

- glossario;

- dizionario dati.

Prototipo (se previsto)

Il prototipo assolve varie finalità:

- Caso I: il prototipo viene realizzato ed è utilizzato per il consolidamento dei requisiti di dettaglio da parte dell’utente. In tale caso il prototipo è un elemento delle Specifiche funzionali, rivolto alla esplicitazione dell’interfaccia utente, in termini di layout e di modalità di utilizzo dell’applicazione. In tal caso la documentazione delle interfacce prevista nel documento Specifiche Funzionali riporterà la sola stampa delle videate del prototipo.

Tale prototipazione deve comprendere:

  - i layout delle interfacce di colloquio;

  - il percorso di navigazione.

- Caso II: il prototipo costituisce la base di costruzione del sistema (specificamente in sviluppi con modalità di tipo incrementale o evolutivo); in tal caso si tratta di un modello che contiene le principali caratteristiche tecniche (funzionali, prestazionali, di usabilità, ecc.) del prodotto e costituisce quindi il nucleo di base funzionante del prodotto stesso, che incrementato di funzionalità e dettagli evolve a prodotto completo.

Piano di test

Il piano di test è il documento principale delle specifiche di test, ha lo scopo di guida allo svolgimento dei test e delle valutazioni connesse ai test.  Oltre ad individuare le prove da effettuare, definisce quali tipologie di test, quale strategia e quali tecniche utilizzare, come va condotto il test, chi lo eseguirà, cosa va testato, quanto durerà, il livello di copertura assicurato, l’ambiente e le risorse necessarie per la progettazione, la preparazione e l’esecuzione, le modalità di gestione delle anomalie, in coerenza con il processo di Risoluzione dei problemi.

In particolare, il piano di test deve contenere:

- La definizione del progetto, glossario delle definizioni e acronimi utilizzati (o riferimento al glossario del progetto), gli assunti, i vincoli e rischi.

- Le indicazioni sulla strategia, la metodologia, il livelli e le tipologie di test e le tecniche utilizzate per la progettazione ed esecuzione dei test.

- I ruoli e responsabilità del gruppo di test predisposto dal fornitore.

- Il legame con gli altri processi presenti nella fornitura.

- I criteri di ingresso ed uscita delle vari livelli o cicli di test previsti.

- Gli strumenti eventualmente utilizzati e le conseguenti strategie per l’automazione e gestione del test.

- La pianificazione temporale delle attività (in alternativa come rimando al piano di progetto).

- La pianificazione delle risorse necessarie all'esecuzione dei test (prodotti, ambienti operativi, risorse umane, ecc.), la descrizione dell’ambiente necessario per l’esecuzione dei test, comprendente le modalità di predisposizione delle basi dati di test.

- La lista degli oggetti sottoposti a test (codice, documentazione, eventuali prodotti intermedi).

- La lista dei test funzionali e non funzionali pianificati con il loro legame (mappatura) ai requisiti (funzionali e non) e gli attributi definiti, come ad esempio tipologia del test e il livello di rischio rappresentato.

- Il livello di copertura atteso.

- La specifica dei test pianificati, o il rimando all’allegato specifica di test.

- La descrizione dell’ambiente di test e delle modalità di generazione ed eventuale mascheramento delle basi dati di test;

- La descrizione delle modalità di esecuzione e di rendicontazione dei test, compresi i  rapporti di esecuzione dei test.

- La descrizione delle modalità di gestione delle anomalie, in coerenza con il processo di Risoluzione dei problemi.

- I riferimenti a ulteriore documentazione di interesse prodotta o preesistente utile per la comprensione dei test e del contenuto del documento (esempio: definizione dei requisiti nella documentazione contrattuale, studi di fattibilità, documentazione a corredo del software originale da assoggettare a MEV, resoconti riunione, ecc.).

Per assicurare l’efficienza della pianificazione è necessario adottare standard documentali predefiniti dall’amministrazione, o concordati con il fornitore, che consentano una progettazione del test guidata dai requisiti, precedentemente articolati e scomposti in tabelle o matrici sulle quali inserire i test previsti e le informazioni più rilevanti riguardo alla pianificazione (livello di rischio, durata del test, ciclo del test, ecc.).

Specifica di test

La specifica di test è il risultato della progettazione di dettaglio dei test, precedentemente pianificati, e contiene, per ogni test, i dettagli necessari per la loro esecuzione ed utilizzo, sia da parte del fornitore che dell’amministrazione.

Il documento deve integrare il Piano di Test e deve, per assicurare le appropriate caratteristiche qualitative della progettazione, utilizzare uno standard ed una opportuna codifica delle informazioni e livello dei contenuti.

Per i test funzionali lo standard di documentazione deve garantire la ripetibilità e riusabilità del test, l’ indipendenza da altri test e un livello di dettaglio delle informazioni sufficiente a garantire la riesecuzione e riscontro oggettivo dell’esito degli stessi da parte di personale diverso da chi ha progettato il test iniziale o sviluppato il software.

In particolare, ogni test, funzionale e non funzionale, deve contenere:

- Una codifica univoca e il legame con il test definito in pianificazione (piano di test) e i relativi requisiti o aspetti della progettazione funzionale/tecnica oggetto del test.

- La descrizione di ogni condizione di test prevista.

- La descrizione delle precondizioni, ossia i requisiti per avviare il test (operazioni manuali ed automatiche, ad esempio il caricamento di dati sul database), necessarie per rendere autoconsistente e rieseguibile (condizioni di ripetibilità) il test o per segnalare la sua relazione con altri test o funzionalità (regole di propedeuticità). Condizioni particolari da aggiungere alle basi dati di test.

- La descrizione della sequenza di azioni da svolgere, i dati da utilizzare e i risultati attesi da verificare durante le attività svolte.

- La eventuale descrizione di ulteriori combinazioni di dati da utilizzare, sulla medesima sequenza di azioni descritta, per verificare la stessa o altre condizioni di test.

- La descrizione della verifica del test, per indicare quali azioni specifiche sono previste per accertare l’esito del test oltre a quelle svolte direttamente durante le azioni svolte; a titolo di esempio si possono citare le verifiche di congruità sul database di dati inseriti o modificati.

Specifiche di collaudo

Le specifiche di collaudo definiscono l’ambiente di collaudo, che dovrà riprodurre fedelmente l’ambiente di esercizio; esse sono composte dal Piano di Collaudo, che costituisce la guida per lo svolgimento delle attività di collaudo di qualsiasi software realizzato, e la Specifica di collaudo, che descrive il dettaglio dei test.

Il contenuto del piano di collaudo e della specifica di collaudo è analogo al Piano di test e Specifica di test precedentemente descritta, con particolare attenzione alle seguenti informazioni:

- Strategia, metodologia e obiettivi del collaudo.

- Pianificazione temporale del collaudo.

- Specificazione dei requisiti e dei vincoli dell’ambiente di collaudo.

- Caratteristiche dell’hardware e del software di base previste per il collaudo.

- Oggetti sottoposti a collaudo.

- Elenco dei test con evidenza della copertura rispetto ai requisiti e al rischio.

- Descrizione dei test formali, funzionali, non funzionali da eseguire, con particolare attenzione ai test specifici per la validazione dei requisiti.

- Descrizione dei test automatici eventualmente realizzati e delle modalità di impiego.

- Le metriche ed indicatori di qualità e relative soglie.

- I criteri di accettazione da parte dell’Amministrazione.

- I contenuti previsti nei verbali di collaudo.

Rapporto  di esecuzione dei test

La reportistica di test è un aspetto base per il controllo del progetto di test e lo stato di avanzamento dello stesso. Il rapporto di esecuzione dei test deve essere disponibile per una consultazione diretta dal personale dell’amministrazione, e consentire di controllare e monitorare il risultato del test da un livello alto di visione (aree funzionali e requisiti) fino al dettaglio dei singoli test.

Al fine di fornire un riferimento concreto alla documentazione necessaria per il controllo e consuntivo delle attività di test, si elencano alcuni rapporti normalmente più utilizzati e richiesti.

- Sommario e dettaglio dei risultati di esecuzione delle sessioni di test.

- Risultati dei test (passati, falliti, non eseguibili, non eseguiti) per grado di rischio.

- Risultati dei test (passati, falliti, non eseguibili, non eseguiti) per requisito.

- Elenco dei test senza specifica di test (progettazione non completata).

- Elenco dei test mai eseguiti, senza risultati di esecuzione.

- Contenuto di ogni singolo test (specifica di test).

- Statistiche risultati test (passati, falliti, non eseguibili, non eseguiti), percentuali sul totale, per funzione / requisito.

- Test e risultati dei test associati con difetti.

- Grafico e lista dei difetti per loro priorità e stato.

- Grafico di andamento nel tempo dei difetti aperti, suddivisi per priorità.

Prodotto software

Per prodotto software si intende genericamente l’insieme degli oggetti software, che sono eseguibili sul sistema direttamente o tramite mediazione da parte di un compilatore o di un interprete, a titolo esemplificativo e non esaustivo quindi:

- programmi;

- tracciati e definizioni dati;

- schermi di input/output;

- procedure;

- query.

Fanno parte del prodotto, inoltre, l’help on-line e l’eventuale manualistica on-line, nonché l’eventuale codice di test e collaudo con i relativi dati di supporto.

Ove applicabile, il codice sorgente dovrà comprendere anche il codice per la distribuzione automatizzata. In tal caso, esso dovrà comprendere:

- procedura di installazione ripetibile;

- procedura di disinstallazione ripetibile;

- parametri di configurazione dell’ambiente su cui l’applicazione si deve installare.

Documentazione utente

La documentazione utente, rivolta all’utente finale delle applicazioni, è composta dal Manuale utente e dal Manuale di gestione dell'applicazione, rivolta a utenti tecnici.

Manuale utente

Il manuale utente deve fornire una descrizione generale dell’applicazione e una guida operativa all’utilizzo delle singole funzionalità utilizzabili.

Manuale di gestione

Il Manuale di gestione è lo strumento necessario alle strutture preposte all’installazione ed esercizio dell’applicazione. È un manuale rivolto a personale tecnico.

# descrizione dei profili di competenza coinvolti

Nella tabella “Matrice di Responsabilità Attività – Profilo di competenza” contenuta nel presente capitolo, si è cercato di individuare i profili di competenza che potrebbero essere coinvolti nell’esecuzione delle attività previste dalla fornitura e nel rilascio dei relativi prodotti.  Ad ogni attività sono associati uno o più profili di competenza qualificati in termini di:

- responsabile (R), è il profilo di competenza che esegue l’attività, coordina gli eventuali contributi di altri profili di competenza ed è responsabile primario della qualità dei prodotti dell’attività;

- contributore (C), è il profilo di competenza che contribuisce con competenze specialistiche allo svolgimento di elementi dell’attività e può gestire in autonomia, in accordo con il responsabile, specifiche sotto-attività; i contributori sono suddivisi in due categorie:

  - contributore tipico (Ct), il suo contributo all’attività è richiesto nella quasi totalità delle istanze di fornitura. Una sua eventuale assenza dovrebbe essere considerata un’eccezione, legata a peculiarità tecniche od organizzative dell’istanza di fornitura.

  - contributore specifico (Cs), il suo contributo all’attività è indispensabile in uno specifico sottoinsieme di istanze di fornitura, mentre nella maggior parte dei casi non è richiesto.

Per profilo di competenza responsabile o contributore si deve intendere non una singola persona fisica, ma piuttosto più soggetti con lo stesso profilo di competenza, caratterizzati da competenze comuni, con livelli di esperienza e ruoli organizzativi differenziati.

Ad esempio, nel caso di sviluppo di un software applicativo di grandi dimensioni e complesso potranno concorrere all’attività di realizzazione della codifica, come profilo di competenza responsabile, numerosi Software Developer con una specifica organizzazione e responsabilità gerarchico-funzionali articolate.

All’opposto, nel caso di uno sviluppo software di modesta complessità, oltre a non essere necessaria la presenza di contributori specialistici, la stessa persona fisica potrà svolgere più attività caratteristiche di profili di competenza diversi.

I profili di competenza potenzialmente coinvolti come responsabile dell’attività di realizzazione della codifica (e come contributore nelle altre attività indicate nella tabella seguente) possono essere, in funzione dei contenuti dello specifico progetto, l’Analista Programmatore e/o l’Esperto di Applicazioni Web e Multimediali.

Il primo di tali profili può avere differenti specializzazioni in materia applicativa ed anche di servizi Web, tuttavia laddove il progetto, ad esempio per lo sviluppo di un portale Web di servizi al pubblico, richiedesse oltre a competenze tecniche approfondite anche una particolare sensibilità alle peculiarità comunicative delle soluzioni Web potrebbe essere preferibile il coinvolgimento di un Esperto di Applicazioni Web e Multimediali.

Nei casi concreti, e specie per progetti complessi di grandi dimensioni, il gruppo di progetto potrà essere composto da un mix dei due profili di competenza, con responsabilità e organizzazione articolate  in funzione dell’architettura applicativa specifica.

In sede di progettazione, qualora richiesto dalle caratteristiche dell’istanza di fornitura, potrebbero esser richiesti anche i profili di Progettista di Sistemi Informatici e Progettista delle Telecomunicazioni (presenti nella tabella seguente solo come contributori specifici); ad esempio, qualora la soluzione progettuale debba appoggiarsi  ad una nuova e/o particolarmente complessa infrastruttura IT e di rete.

Il profilo del Responsabile della Configurazione e del Centro Dati è presente nelle fasi di installazione e avviamento che lo vedono coinvolto come responsabile (R) delle attività.

Non è invece evidenziato in tutte le altre attività, ove il suo contributo è solamente indiretto e trasversale quali ad esempio la gestione delle macchine sulle quali sono installati i sistemi di sviluppo, di collaudo e in generale i sistemi di supporto a tutte le attività della fornitura.

I profili attinenti ai processi trasversali - in particolare il Capoprogetto, riferimento chiave per molte attività,di questa classe di fornitura - non vengono qui richiamati e si rimanda agli specifici processi trasversali.

Nella tabella “Matrice di Responsabilità Attività – Profilo di competenza” è anche indicata per ciascun profilo di competenza, responsabile (R) o contributore tipico (Ct), un’ipotesi di massima del suo impegno (quantità di lavoro, “effort”) nell’attività. Tale impegno è espresso come percentuale, fatto 100 l’impegno totale richiesto dall’attività, ed è quindi una stima del “peso” relativo del profilo di competenza nell’esecuzione dell’attività.

Si tratta ovviamente di stime di larga massima ipotizzate a partire da un’astratta istanza di fornitura tipica e che non tengono conto della presenza di contributori specifici.

TABELLA MATRICE DI RESPONSABILITA’ ATTIVITA’ – PROFILO DI COMPETENZA

|  | Attività |
| --- | --- |
| Profilo di competenza | Analisi dei requisiti | Progettazione tecnica | Progettazione collaudo | Realizzazione codifica | Predisposizione del sistema | Produzione della documentazione | Qualificazione finale | Installazione | Collaudo | Avviamento |
| Consulente per la Vendita e l’Applicazione di Tecnologie Informatiche | Ct 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analista di Sistemi Informativi | R 90% | R 70% | Ct 10% |  |  | Ct 10% | Ct 15% |  | Ct 20% |  |
| Analista Programmatore e/o Esperto di Applicazioni Web e Multimediali |  | Ct 15% | Ct 10% | R 80% |  | Ct 20% | Ct 20% |  |  | Ct 10% |
| Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi |  |  | R 75% | Ct 10% | R 50% | R 70% | R 60% | Ct 40% | R 80% | Cs |
| Progettista di Sistemi Informatici |  | Cs | Cs |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettista delle Telecomunicazioni |  | Cs | Cs |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettista per la sicurezza |  | Ct 5% | Ct 5% |  |  |  | Ct 5% |  |  |  |
| Responsabile di Basi di Dati |  | Ct 10% | Cs | Ct 10% | Ct 20% |  |  | Ct 20% |  | Ct 10% |
| Responsabile di Rete |  | Cs | Cs | Cs | Ct 15% |  |  | Ct 15% |  | Ct 10% |
| Responsabile della Configurazione e del Centro Dati |  |  |  |  |  |  |  | R 10% |  | R 40% |
| Sistemista |  |  |  | Cs | Ct 15% |  |  | Ct 15% |  | Ct 10% |
| Supervisore di un Centro di Assistenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ct 20% |
| % di effort - totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sono anticipate di seguito le descrizioni dei profili di competenza descritti nel Manuale 10 delle Linee guida “Dizionario dei profili di competenza delle professioni ICT”. Ogni ulteriore dettaglio è reperibile all’interno di documenti autonomi, allegati al predetto manuale, denominati lemmi del dizionario.

- Consulente per la vendita e l’applicazione di Tecnologie Informatiche: Corrisponde al profilo EUCIP Sales & application consultant. Deve abbinare alla competenza in una specifica tecnologia (legata al contesto, es. CAD) anche la conoscenza di concetti avanzati di marketing e delle esigenze tipiche dei clienti. E' indispensabile l'efficacia persuasiva nel presentare soluzioni, dimostrazioni pratiche e proposte commerciali.

- Consulente di Soluzioni Aziendali: Corrisponde al profilo EUCIP Enterprise solutions consultant. Deve abbinare alla capacità di analizzare le aziende anche una particolare efficacia nell'adattare e configurare le caratteristiche di prodotti applicativi gestionali, quali i sistemi CRM o i moduli amministrativi dei sistemi ERP. Sono inoltre essenziali le competenze professionali per la consulenza e una competenza generale nell'integrazione delle applicazioni gestionali.

- Analista di Sistemi Informativi: Corrisponde al profilo EUCIP Information Systems Analyst. Deve essere molto efficace nell'identificare i requisiti per i sistemi ICT e nel definire modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire. Ad una competenza ICT ampia ed approfondita deve essere abbinata la capacità di interagire con utenti e colleghi.

- Analista Programmatore: Corrisponde al profilo EUCIP Software Developer. Assume un ruolo tecnico di rilievo nella progettazione di sistemi informativi e deve essere molto efficace nella realizzazione e manutenzione di moduli software complessi, che tipicamente dovranno essere integrati in un più ampio sistema informativo. Sono possibili diverse specializzazioni, sia nel campo degli applicativi e dei servizi web, sia nel software a livello di sistema.

- Tecnico di Collaudo e Integrazione di Sistemi: Corrisponde al profilo EUCIP Systems integration & Testing engineer. Deve essere molto efficace in varie aree dello sviluppo di sistemi: preparazione della documentazione per l'utente finale, allestimento di sistemi ICT, test delle loro funzioni, sia nel complesso che per singoli moduli componenti, identificazione delle anomalie e diagnosi delle possibili cause. È richiesta anche una conoscenza specifica su come vengono costruite le interfacce tra moduli software.

- Esperto di Applicazioni Web e Multimediali: Corrisponde al profilo EUCIP Web & Multimedia Master. Deve abbinare alle capacità di progettazione e sviluppo anche quelle di gestione di siti ed applicazioni multimediali; una profonda conoscenza delle tecnologie e dei sistemi WEB è utile per entrambi gli aspetti, ma la creatività necessaria per trovare immagini ed animazioni piacevoli deve essere bilanciata da valutazioni di usabilità e accessibilità, oltre che da un approccio strutturato all'Amministrazione e alla pubblicazione.

- Progettista di Sistemi Informatici: Corrisponde al profilo EUCIP IT Systems Architect. Assume un ruolo centrale nella progettazione, integrazione e miglioramento di sistemi IT – con particolare riguardo alle architetture software – curandone anche la sicurezza e le prestazioni; oltre ad una vasta competenza dell'ICT (in tutti i campi: software, hardware e reti) e di tecniche di progettazione specifiche, è richiesta la capacità di descrivere un sistema in termini di componenti e flussi logici.

- Progettista delle Telecomunicazioni: Corrisponde al profilo EUCIP Telecommunication Architect. Deve abbinare alle competenze in TLC anche una particolare efficacia nell'identificare e mettere in opera soluzioni IT per la convergenza digitale. E’richiesta una profonda competenza di comunicazione digitale senza fili su mezzi analogici, così come di trasferimento di segnali analogici su reti digitali. Sono inoltre importanti le competenze professionali per la consulenza e una competenza generale nello sviluppo di sistemi.

- Progettista per la Sicurezza: Corrisponde al profilo EUCIP Security Adviser; tradotto da AICA Consulente per la sicurezza. Deve essere molto efficace nell'identificare i requisiti di sicurezza dei sistemi ICT e nel definire soluzioni affidabili e agevoli da gestire. Ad una competenza dell'ICT ampia e approfondita deve essere abbinata la capacità di interagire con altre funzioni ICT per favorire l'integrazione di tecnologie per la sicurezza all'interno dell'infrastruttura ICT.

- Responsabile della Configurazione e del Centro Dati: Corrisponde al profilo EUCIP Data Centre & Configuration Manager. Deve avere un approccio strutturato alla progettazione, allestimento e manutenzione di un ambiente di lavoro supportato dall'ICT, sia nel caso di un ambiente di sviluppo, sia nel caso di un sistema “in produzione” destinato agli utenti finali; è richiesta una particolare competenza sulle procedure di qualità e su strumenti e sistemi di gestione procedurale delle attività.

- Responsabile di Basi di Dati: Corrisponde al profilo EUCIP Data Base Manager. Assume un ruolo centrale tanto nella progettazione di strutture di dati quanto nella gestione ordinaria dei DB; tra i requisiti figurano dunque una profonda competenza in tutti gli aspetti delle tecnologie dei DB, un approccio collaborativo ai contesti di progetto, esperienza nelle tecniche di modellazione dei dati, ma anche l'efficacia nel definire e applicare le procedure e nell'organizzare le operazioni ordinarie.

- Responsabile di Rete: Corrisponde al profilo EUCIP Network Manager. Deve essere molto efficace nel gestire un sistema informativo di rete di media complessità e nel migliorarne le prestazioni. Deve inoltre saper interagire con i progettisti di reti e con eventuali fornitori esterni in merito a tutte le fasi del ciclo di vita di una rete.

- Supervisore di un Centro di Assistenza: Corrisponde al profilo EUCIP Help desk supervisor. Deve essere efficace nel fornire supporto tecnico; ciò richiede competenza di una tecnologia specifica (legata al contesto, es. servizi in rete), ma anche dimestichezza con contratti SLA, consapevolezza delle priorità operative nell'attività del Cliente e delle problematiche tipiche degli utenti, così come un atteggiamento positivo nel reagire ai problemi e nel rapportarsi con il Cliente.

- Sistemista: Corrisponde al profilo EUCIP X-Systems Engineer, tradotto da AICA Sistemista Multipiattaforma. Deve avere una particolare competenza su vari sistemi operativi e sui rispettivi metodi per affrontare i problemi, sull'ottimizzazione delle prestazioni, sulla programmazione a livello di sistema e sull'integrazione tra piattaforme diverse; l'attitudine alla diagnosi e alla risoluzione dei problemi è richiesta per dare supporto su sistemi proprietari o aperti e su configurazioni ibride.

# Indicatori/misure di qualità

In questo paragrafo sono definiti gli indicatori atti a descrivere i livelli di qualità della fornitura.

La tabella Attività/Prodotti/Indicatori riassume per ogni attività e/o prodotto della fornitura l’indicatore di qualità considerato.

Tabella 1 - Attività/Prodotti/Indicatori

| Attività | Prodotto | Indicatore di qualità | Processo trasversale |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Caratteristica | Sottocaratt. | acro IQ | Denominazione IQ | cod PT | acro PT | Denominazione PT |
| Analisi dei requisiti | Specifiche dei requisiti | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Progettazione tecnica | Specifica funzionale | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |
| Progettazione tecnica | Specifica funzionale | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Progettazione test e collaudo | Specifiche di test | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Progettazione test e collaudo | Specifiche di test | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |
| Progettazione test e collaudo | Specifiche di test | Funzionalità | Accuratezza | TSTD | Densità dei test funzionali rispetto alla dimensione del software |  |  |  |
| Progettazione test e collaudo | Specifiche di collaudo | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Progettazione test e collaudo | Specifiche di collaudo | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |
| Realizzazione codifica | Prodotto software | Affidabilità | Maturità | NDIF | Difettosità |  | - |  |
| Realizzazione codifica | Prodotto software | Efficienza | Efficienza temporale | TMR | Tempo medio di risposta |  |  |  |
| Realizzazione codifica | Prodotto software | Manutenibilità | Modificabilità | COC | Complessità ciclomatica |  |  |  |
| Realizzazione codifica | Prodotto software | Manutenibilità | Modificabilità | LDO | livello di documentazione |  |  |  |
| Realizzazione codifica | Rapporto di esecuzione dei test | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Predisposizione del Sistema |  | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |
| Produzione della documentazione | Documentazione utente | Funzionalità | Accuratezza | RSD | Rispetto degli standard documentali | 6.1.1 | PGD | Documentazione |
| Produzione della documentazione | Documentazione utente | Usabilità | Operabilità | FUSO | Facilità d’uso |  |  |  |
| Installazione |  | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |
| Collaudo |  | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |
| Avviamento |  | Affidabilità | Ripristinabilità | RERR | Efficienza di rimozione errori |  |  |  |
| Avviamento |  | Efficienza | Efficienza temporale | RSC | Rispetto della scadenza contrattuale | 6.2.1 | PGE | Gestione |

In linea generale la gestione delle misure è parte integrante del Sistema di Project Management di cui il fornitore dovrà essere dotato.

Per le misure che si riferiscono a fasi del ciclo di vita per le quali è necessario verificare affidabilità e prestazioni in esercizio del prodotto sviluppato il sistema di gestione potrà essere parte del sistema di rilevazione e controllo dei livelli di servizio (se previsto al rilascio in esercizio del prodotto).

Per alcuni degli indicatori descritti nel seguito sono indicate già nelle schede sintetiche alcune modalità di rappresentazione degli output (in forma tabellare). Ove non specificato la rappresentazione potrà essere sia tabellare  (prevedendo i confronti tra i valori osservati nelle diverse fasi del ciclo di vita, valori obiettivo, soglie, ecc.) che tramite grafici, eventualmente in abbinamento alle tabelle stesse e corredati con eventuali target di riferimento.

Le eventuali azioni contrattuali da intraprendere e le eccezioni da prevedere al superamento dei valori soglia per gli indicatori selezionati, dovranno essere stabilite dall’Amministrazione in base ai rischi, alla criticità ed alle conseguenze derivanti dalle anomalie riscontrate. Inoltre, nella quantificazione delle penali, vanno considerate le classi di fornitura richieste nel capitolato tecnico e il numero di indicatori ritenuti prioritari per ciascuna classe, in modo tale da mantenere l’eventuale importo massimo complessivo delle penali nei limiti di una percentuale del corrispettivo totale.

La scheda seguente si riferisce alla misura delle dimensioni in Function Point. Pur trattandosi di metrica dimensionale di tipo funzionale (che quindi non verifica caratteristiche / sottocaratteristiche di qualità del prodotto software) è stata inserita nelle schede descrittive perché costituisce elemento fortemente rilevante presente in molti degli algoritmi relativi ad indicatori che misurano i requisiti di qualità.

| Classe di fornitura | SVILUPPO E MEV DI SOFTWARE AD HOC |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | NA (Non Applicabile) |
| Indicatore/Misura | Dimensioni in function point (DIM1) |
| Sistema di gestione delle misure | Verrà utilizzato lo stesso sistema di gestione sia per le attività di nuovo sviluppo sia per gli interventi di manutenzione evolutiva. Il sistema dovrà essere in grado di raccogliere ed elaborare i dati elementari in specifiche fasi del CVS distinguendo se trattasi di stima o di misura consuntiva (in dipendenza della fase in cui viene effettuata la misura, per es. fine analisi, fine realizzazione, rilascio). Metodo di conteggio: IFPUG ultima versione. La rilevazione è manuale. Il conteggio deve essere fatto da una risorsa che sia CFPS (Certified Function Point Specialist) del metodo di conteggio IFPUG. |
| Unità di misura | Function Point (Unadjusted) |
| Dati elementari da rilevare | Si fa riferimento al Manuale IFPUG ultima versione (www.gufpi-isma.org) |
| Periodo di riferimento | NA |
| Frequenza esecuzione misure | 2 misurazioni nell’arco temporale di sviluppo: A completamento della fase di analisi; Alla consegna del prodotto. |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | Si faccia riferimento al Manuale IFPUG ultima versione. La misura deve fornire i FP Unadjusted. |
| Regole di arrotondamento | NA |
| Obiettivi (valori soglia) | NA |
| Azioni contrattuali | NA |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | SVILUPPO E MEV DI SOFTWARE AD HOC |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Funzionalità / Accuratezza |
| Indicatore/Misura | Densità dei test rispetto alla dimensione del sw (analisi) – TSTD |
| Sistema di gestione delle misure | L’obiettivo è quello di verificare che la progettazione dei test funzionali e di integrazione, per i test che devono essere documentati e consegnati (specifiche di test), preveda una copertura minima delle condizioni di test (esempio condizione positive, condizione non valida, condizioni negative) e di utilizzo che ogni singola funzione può possedere, misurando il numero complessivo dei test progettati rispetto al numero di function point del software (opzione 1), o in loro assenza, al numero di funzionalità elementari (opzione 2). Questo indicatore è da utilizzare in fase di approvazione del piano e delle specifiche di test, al termine della fase di progettazione. Ha lo scopo primario di validare l’attività di progettazione del test sotto l’aspetto della copertura e dei volumi richiesti, mentre la valutazione del livelli minimi di copertura dei test rispetto ai requisiti si considera esaurita in fase di approvazione delle specifiche. E’ limitato ai soli test funzionali e di integrazione. La rilevazione può essere fatta durante l’analisi delle specifiche di test, in validazione al termine della fase di analisi, o con gli appositi tool di test management utilizzati. |
| Unità di misura | TSTD = percentuale. |
| Dati elementari da rilevare | Dimensioni in function point (FP) delle applicazioni a inizio del periodo di osservazione (Ntotale_FP), metodo di conteggio: IFPUG ultima versione (attualmente 4.2). La rilevazione è manuale. Il conteggio deve essere fatto da una risorsa che sia CFPS (Certified Function Point Specialist) del metodo di conteggio IFPUG. Numero totale di funzionalità elementari definite nelle Specifiche o in altra documentazione (piano di test) (Nfunz) Numero totale dei test funzionali e di integrazione sviluppati sulle funzionalità elementari (Ntest_funz). |
| Periodo di riferimento | La durata della fase di analisi |
| Frequenza esecuzione misure | Una volta, al termine del periodo di riferimento |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | TSTD = (Ntest_funz / (Ntotale_FP ^ 1.2)) x 100 esempio: sono stati sviluppati e documentati 350 casi di test per 500 FP previsti. Ntotale_FP ^ 1.2 = 500 ^1.2 = 1.733 (arrotondato all’intero) TSTD = (350 / 1733) x 100 = 20% |
| Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato al punto % intero: - per difetto se la parte decimale è <= 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
| Obiettivi (valori soglia) | Un indice di riferimento è il rapporto numero di casi di test = function point ^1,2 (fonte Caper Jones), che prevede una crescita sempre maggiore del numero di test rispetto all’aumentare del numero di function point, per rispondere adeguatamente alla maggior complessità che deriva dall’aumento delle dimensioni del software. Il rapporto casi di test = function point ^1,2 può essere usato per riferirsi ad un modello di crescita esponenziale del numero dei test, bisogna ad esempio considerare le specifiche categorie di sviluppo software, come ad esempio le applicazioni web o di datawarehouse, dove il numero di test potrebbe non essere direttamente collegabile ai function point. Nell’ambito della metrica si considerano solo i test funzionali e di integrazione oggetto di pianificazione e la parte rappresentativa degli stessi che deve essere documentata e consegnata all’amministrazione, in modo da garantirne il futuro riutilizzo. Si considera accettabile una soglia del 10-20% sul rapporto numero di test = function point ^1,2, da variare a seconda della criticità dell’applicazione, con un valore minimo di 1 test per function point. Numero totale Funtion Point Numero test totali (FP ^1.2) 10% Test Documentati 20% Test Documentati 10% Test Valore di soglia 20% Test Valore di soglia 100 251 25 100 50 100 1.000 3891 389 1000 778 1.000 10.000 63.096 6.310 10.000 12.620 12.620 20.000 144.956 14.495 20.000 28.991 28.991 E’ importante che la definizione del test, dei suoi confini e dimensioni, sia univoca e condivisa all’interno del progetto, affinchè sia possibile utilizzare l’indicatore correttamente. |
| Azioni contrattuali | Il raggiungimento del valore soglia conferma l’accettazione del prodotto; in mancanza si attiva la richiesta di revisione e riedizione del piano e delle specifiche di test entro un termine da stabilire. Se il numero di test definiti risulta inferiore alla soglia impostata, significa che la copertura del test è inadeguata; la copertura del test è un indicatore diretto del potenziale numero di difetti rilevabili durante il test e successivamente al collaudo, quindi del potenziale aumento dei costi della non qualità (manutenzione correttiva, perdita di produttività, danno all’immagine, ecc.). |
| Eccezioni | Le eccezioni riguardano quelle tipologie di forniture di sviluppo software dove non sia possibile o coerente l’utilizzo della metrica dei FP o della scomposizione funzionale. In questi casi la metrica potrà essere rivista sulla base delle diverse tecniche utilizzate per il dimensionamento del software o della fornitura. |

| Classe di fornitura | SVILUPPO E MEV DI SOFTWARE AD HOC |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Affidabilità / maturità |
| Indicatore/Misura | Difettosità – NDIF |
| Sistema di gestione delle misure | Verrà utilizzato lo stesso sistema di gestione sia per le attività di nuovo sviluppo sia per gli interventi di manutenzione evolutiva. Il sistema dovrà essere in grado di raccogliere ed elaborare i dati elementari in particolare nelle fasi di test, collaudo e nell’arco temporale relativo all’ avviamento/diffusione. Il sistema di rilevazione deve prevedere una classificazione delle malfunzioni ad esempio in base alle seguenti tipologie: non bloccante: malfunzione che, pur impedendo l’uso delle funzioni software, non inibisce l’operatività da parte dell’utente; l’utente può cioè ugualmente pervenire ai risultati attesi mediante l’utilizzo di altre funzionalità comunque offerte dal sistema; bloccante: malfunzione che rende totalmente o parzialmente non utilizzabili le funzionalità disponibili all’utente. I fermi dell’applicazione sono provocati da errori bloccanti. La rilevazione può essere fatta automaticamente con appositi tool di defects tracking o con modalità mista. Ogni malfunzione rilevata deve essere analizzata e classificata per rilevarne la causa. Malfunzioni derivanti dalla medesima causa devono essere conteggiate una sola volta. |
| Unità di misura | percentuale |
| Dati elementari da rilevare | Dimensioni in FP delle applicazioni a inizio del periodo di osservazione. Nr malfunzioni per tipo. Fase di rilevazione (test, collaudo, avviamento / diffusione). |
| Periodo di riferimento | Primi sei mesi di esercizio (dopo l’eventuale avviamento). |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | Dati necessari NDIFB = MBTOT / FP NDIFNB = MNBTOT / FP MBTOT = numero totale di Malfunzioni Bloccanti rilevate nel periodo di riferimento; MNBTOT = numero totale di Malfunzioni Non Bloccanti rilevate nel periodo di riferimento; Il valore va espresso come percentuale. |
| Regole di arrotondamento | La percentuale va arrotondata al decimale successivo dell’ultimo decimale significativo del valore di soglia. (es. per valore di soglia = 0,01 l’arrotondamento è al terzo decimale). |
| Obiettivi (valori soglia) | Obiettivi L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo l’affidabilità dell’applicazione, monitorando il tasso degli errori applicativi che provocano il fermo dell’applicazione. Valori soglia: si pongono gli stessi valori soglia sia per i nuovi sviluppi che per la MEV; i valori soglia sono riferiti alla fase di avviamento / diffusione. I valori soglia da definire dipendono dalla criticità delle applicazioni che esprime il grado di affidabilità che viene richiesto al software in relazione ai rischi che si corrono nel caso in cui lo stesso presenti inconvenienti in esercizio; si può ad es. fare riferimento alla seguente classificazione Classe di criticità Descrizione Valore soglia errori bloccanti (esempio) Valore soglia errori non bloccanti (esempio) 1 Sanzioni civili e penali, consistenti perdite economiche, gravi ripercussioni sull’immagine 0,01% 0,5% 2 Interruzione del servizio con conseguenti danni economici e di immagine 0,1% 1% 3 Perdite moderate, facilmente recuperabili 0,2% 2% 4 Perdite scarse, facilmente recuperabili 0,5% 5% 5 Inconvenienti lievi 1% 5% |
| Azioni contrattuali | Il superamento dei valori di soglia comporta l’applicazione di una penale da determinare come % del corrispettivo, in funzione della classe di criticità e della tipologia di errore. |
| Eccezioni | L’applicazione delle regole contrattuali può iniziare dopo un periodo di osservazione dall’inizio dell’avviamento/diffusione (esempio, della durata di 1-2 mesi). |

| Classe di fornitura | SVILUPPO E MEV DI SOFTWARE AD HOC |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Efficienza / efficienza temporale |
| Indicatore/Misura | Tempo medio di risposta – TMR |
| Sistema di gestione delle misure | Tale metrica fornisce una misura di quanto la media dei tempi di risposta delle transazioni, rilevata in un determinato arco temporale (in fase di test, collaudo e avviamento / diffusione) si discosta da un valore limite prefissato. La rilevazione è fatta tramite tool automatici di controllo delle prestazioni. |
| Unità di misura | Secondi |
| Dati elementari da rilevare | Tempi di esecuzione delle transazioni delle applicazioni soggette alla metrica. |
| Periodo di riferimento | Fasi di test, collaudo, avviamento / diffusione. |
| Frequenza esecuzione misure | Ad ogni esecuzione delle transazioni. |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | TMR = MM / VL dove: MM = media mensile (o settimanale o giornaliera,…) dei tempi di risposta delle transazioni VL = Valore limite prefissato La media dei tempi di risposta delle transazioni è calcolata considerando come tempo di risposta di ogni esecuzione di ogni transazione, il tempo che intercorre tra l’inizio ingresso dei dati di input sul sistema di elaborazione e l’inizio uscita dei dati di output dal sistema di elaborazione. Il valore 1 dell’indicatore indica che la media nel periodo di riferimento dei tempi di risposta delle transazioni coincide con il valore limite prefissato; valori minori o maggiori di 1 indicano, rispettivamente, media mensile dei tempi di risposta delle transazioni inferiore o maggiore del valore limite prefissato. |
| Regole di arrotondamento | Primo decimale. |
| Obiettivi (valori soglia) | Il tempo limite si stabilisce in base all’esigenza del requisito prestazionale in fase di utilizzo del prodotto realizzato. Il valore di soglia dell’indicatore è il seguente: TMR ≤ 1 Possono essere previsti più valori per il tempo limite in base ai requisiti delle singole funzionalità. |
| Azioni contrattuali | Il superamento dei valori di soglia comporta l’applicazione di una penale da determinare come % del corrispettivo orientativamente compresa tra lo 0,05% e 0,5% per ogni punto percentuale di scostamento, in funzione della classe di criticità. |
| Eccezioni | L’applicazione delle regole contrattuali si limita alle attività di avviamento / diffusione e può iniziare dopo un periodo di osservazione dall’inizio dell’avviamento / diffusione (esempio, della durata di 1-2 mesi) |

| Classe di fornitura | SVILUPPO E MEV DI SOFTWARE AD HOC |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Manutenibilità / modificabilità |
| Indicatore/Misura | Complessità ciclomatica – COC |
| Sistema di gestione delle misure | Tale indicatore misura la complessità della struttura di controllo di un modulo software. La rilevazione è fatta tramite tool automatici di misura specifici per il linguaggio di programmazione utilizzato. |
| Unità di misura | Numero. |
| Dati elementari da rilevare | Numero di archi del grafo. Numero di nodi del grafo. Numero di componenti software connesse. |
| Periodo di riferimento | NA |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | L’algoritmo di calcolo è il seguente: COC = E – N + p dove E = numero di archi del grafo del modulo; N = numero di nodi del grafo del modulo; p = numero di componenti software connesse. |
| Regole di arrotondamento | Intero più prossimo. |
| Obiettivi (valori soglia) | COC < 21 |
| Azioni contrattuali | Il superamento dei valori di soglia comporta l’applicazione di una penale compresa tra lo 0,05 % e lo 0,5 % del corrispettivo del software per ogni unità in aumento rispetto al valore di soglia. |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | SVILUPPO E MEV DI SOFTWARE AD HOC |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Manutenibilità / modificabilità |
| Indicatore/Misura | Livello di documentazione – LDO |
| Sistema di gestione delle misure | Tale indicatore misura la quantità dei commenti presenti in un modulo software. La rilevazione è fatta tramite tool automatici di misura specifici per il linguaggio di programmazione utilizzato. |
| Unità di misura | Percentuale. |
| Dati elementari da rilevare | Numero di Line Of Code (LOC). Numero di linee di commento. |
| Periodo di riferimento | NA |
| Frequenza esecuzione misure | NA |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | L’algoritmo di calcolo è il seguente: LDO = LC/LOC dove LC = numero delle linee di commento; LOC = numero delle linee di codice; Il valore di LDO va espresso in percentuale. |
| Regole di arrotondamento | Intero più prossimo. |
| Obiettivi (valori soglia) | 25% < LDO |
| Azioni contrattuali | Il superamento dei valori di soglia comporta l’applicazione di una penale compresa tra lo 0,1 e lo 0,5 % del corrispettivo del software per ogni unità in diminuzione rispetto al valore di soglia. |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | SVILUPPO E MEV DI SOFTWARE AD HOC |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Usabilità / Operabilità |
| Indicatore/Misura | Facilità d’uso – FUSO |
| Sistema di gestione delle misure | L’indicatore misura la capacità di supportare l’utente nella sua operatività. Le informazioni necessarie vengono rilevate da un campione selezionato di utenti finali. La raccolta delle informazioni avviene tramite analisi delle risposte inseriti in opportuni questionari distribuiti al campione prescelto. |
| Unità di misura | Percentuale |
| Dati elementari da rilevare | Voto (in una scala predefinita) attribuito a ciascuna risposta del questionario |
| Periodo di riferimento | Durante la fase di analisi, se applicato al prototipo, durante la fase di consegna e collaudo se applicato alla documentazione utente. |
| Frequenza esecuzione misure | La misura viene effettuata ad ogni riedizione del prodotto. |
| Regole di campionamento | Per ogni applicazione e per ogni profilo utente deve essere inserito nel campione almeno un utente per ogni livello professionale. Se possibile utilizzare la stratificazione degli utenti. |
| Formula di calcolo | Dati necessari: numero utenti soddisfatti (USOD), per ogni applicazione numero utenti selezionati (USEL), per ogni applicazione Un utente viene considerato soddisfatto se la percentuale pesata di risposte positive al questionario è superiore alla soglia stabilita. Il peso attribuito ad ogni risposta tiene conto della importanza attribuita alla domanda. |
| Regole di arrotondamento | Il valore percentuale va arrotondato alla cifra intera. |
| Obiettivi (valori soglia) | FUSO ≥ 70 nella fase di analisi FUSO ≥ 90 nella fase di consegna e collaudo |
| Azioni contrattuali | Il raggiungimento del valore soglia conferma l’accettazione del prodotto; in mancanza si attiva la richiesta di revisione. |
| Eccezioni | NA |

| Classe di fornitura | SVILUPPO E MEV DI SOFTWARE AD HOC |
| --- | --- |
| Caratteristica /Sottocaratteristica | Affidabilità / ripristinabilità |
| Indicatore/Misura | Efficienza di rimozione errori – RERR |
| Sistema di gestione delle misure | Verrà utilizzato lo stesso sistema di gestione della rilevazione dei difetti con la componente aggiuntiva di registrazione degli interventi di rimozione, dei tempi impegnati e relativo esito. Il sistema si applica sia alle attività di nuovo sviluppo sia agli interventi di MEV. Il sistema dovrà essere in grado di raccogliere ed elaborare i dati elementari in particolare nell’arco temporale relativo all’avviamento / diffusione / garanzia. La rilevazione può essere fatta in modalità mista con appositi tool di defects tracking e trouble ticketing. |
| Unità di misura | RERRBL, RERRNBL = percentuale. T = ora |
| Dati elementari da rilevare | Nr malfunzioni rilevate per Tipo; Nr interventi di rimozione effettuati con esito positivo; Tempo di rimozione e ripristino. |
| Periodo di riferimento | Nel corso dell’avviamento / diffusione. |
| Frequenza esecuzione misure | In base alle caratteristiche dell’applicazione può essere stabilita la frequenza di misura nell’arco temporale dell’avviamento / diffusione. |
| Regole di campionamento | NA |
| Formula di calcolo | Malfunzioni rimosse nel tempo limite (valori espressi come percentuale): RERRBL= MBLrimossi/ MBLrilevati RERRNBL= MNBLrimossi/MNBLrilevati dove: MBLrimossi/rilevati = numero totale delle Malfunzioni Bloccanti rimosse nel tempo limite / rilevate nel periodo di osservazione; MNBLrimossi/rilevati = numero totale delle Malfunzioni Non Bloccanti rimosse nel tempo limite / rilevate nel periodo di osservazione; Tempo di rimozione e ripristino T = D-fi - D-in D-in= data/ora inizio intervento eseguito nel tempo limite D-fi= data/ora fine intervento eseguito nel tempo limite Gli indicatori esposti possono essere misurati distintamente per ciascuna “Classe di criticità”, come individuata ai fini dell’indicatore DIFETTOSITA’ – NDIF. |
| Regole di arrotondamento | La percentuale va arrotondata al primo decimale. |
| Obiettivi (valori soglia) | L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo l’efficienza e l’efficacia del periodo di avviamento / diffusione monitorando la tempestività di intervento a fronte di malfunzionamenti. Valori soglia: RERRBL ≥ 98% con tempo limite = 3 - 4 ore. Il restante 2% dei casi deve essere risolto nel tempo limite = 6 – 12 ore. RERRNBL ≥ 95% con tempo limite = 4 – 12 ore; il restante 5% dei casi deve essere risolto nel tempo limite = 16 – 24 ore. I valori soglia comunque dipendono dalla criticità delle applicazioni; inoltre il valore della % di rimozione fa riferimento alla misura a fine avviamento / diffusione riferita all’intero arco temporale. I malfunzionamenti bloccanti riscontrati nel periodo coperto da garanzia devono comunque essere tutti rimossi. |
| Azioni contrattuali | Valori misurati della “% di rimozione” al di sotto dei valori di soglia comportano l’applicazione di una penale da determinare come % del corrispettivo, orientativamente compresa tra lo 0,1% e l’1% per ogni punto percentuale, in funzione della classe di criticità, della tipologia di errore e dell’entità dello scostamento. |
| Eccezioni | L’applicazione delle regole contrattuali può iniziare dopo un periodo di osservazione dall’inizio dell’avviamento / diffusione (esempio, della durata di 1-2 mesi). |

# Glossario (Definizioni e acronimi)

baseline: Versione di un elemento della configurazione formalmente approvata, indipendentemente dal supporto di registrazione, formalmente descritta e fissata in un momento specifico del ciclo di vita dell’elemento della configurazione.

Copertura della prova: Estensione di copertura della prova che verifica i requisiti del sistema o del prodotto software.

Elemento di configurazione: Entità all’interno di una configurazione che soddisfa una funzione utente e che può essere univocamente identificata ad un dato punto di riferimento.

modello di ciclo di vita: Schema di riferimento che abbraccia la vita del sistema dalla definizione dei requisiti sino al termine del suo utilizzo e contiene i processi, le attività ed i compiti relativi sia allo sviluppo, alla gestione operativa ed alla manutenzione di un prodotto software,che all’organizzazione e supporto dei medesimi.

monitoraggio: Esame dello stato delle attività di un fornitore e dei suoi risultati da parte di un acquirente o da una terza parte.

Operatore: Organizzazione che gestisce l’esercizio del sistema.

processo: Insieme di attività correlate, le quali trasformano degli elementi in ingresso in elementi in uscita.

prodotto software: Insieme di programmi, procedure e possibilmente documentazione e dati associati, per elaboratore.

prova di qualificazione: Attività di prova, condotta dallo sviluppatore ed attestata dall’acquirente (a seconda dei casi), volta a dimostrare che il prodotto software è rispondente alle proprie specifiche ed è pronto per essere utilizzato nell’ambiente di esercizio per cui è stato realizzato.

qualificazione: Processo necessario a dimostrare se un’entità è in grado di soddisfare determinati requisiti specificati.

release: Particolare versione di un elemento della configurazione che è reso disponibile per uno scopo specifico (ad esempio la release di prova).

riservatezza: Protezione di dati ed informazioni, realizzata allo scopo di impedire che persone o sistemi non autorizzati possano leggerli o modificarli e che, contemporaneamente, sia concesso l’accesso a tali risorse da parte di persone o sistemi autorizzati.

sistema: Insieme di elementi integrati composti da uno o più processi, hardware, software, capacità e risorse che sono in grado di soddisfare requisiti specificati o obiettivi.

sviluppatore: Organizzazione che svolge attività di sviluppo (includendo analisi dei requisiti, progettazione, ed attività di prova sino all’accettazione) durante il ciclo di vita del software.

testabilità: Grado di estensione con cui deve essere progettata una prova oggettiva e fattibile per determinare se un requisito è stato soddisfatto.

unità software: Frazione di codice compilabile autonomamente.

utente: Individuo o organizzazione che utilizza sistemi automatizzati per svolgere una determinata funzione .

versione: Istanza identificata di un elemento.

Acronimi

BPR: Business Process Reengineering

CFPS: Certified Function Point Specialist

CVS : Ciclo di Vita del Sistema

FP: Function Point

IFPUG: International Function Point User Group

MEV: Manutenzione Evolutiva

NA: Non Applicabile

# Footnotes

la prima percentuale è riferita ad un ambiente di terza generazione, la seconda ad un ambiente OO

Nel caso di MEV, anche se contrattualmente il Fornitore non è considerato responsabile e non deve rispondere delle anomalie presenti nel prodotto realizzato da altri, la rilevazione deve essere effettuata e resa disponibile prontamente all’interfaccia indicata dalla Stazione appaltante, per consentire a questa ogni possibile intervento utile a valutare prontamente e eventualmente a ripristinare il livello atteso della qualità del servizio. È presupposto a ciò la corretta individuazione delle responsabilità associate al funzionamento delle singole componenti, che deve essere naturalmente gestito nell’ambito del sistema di Configuration Management (vedasi Manuale di riferimento - modelli per la qualità delle forniture ICT - 5.4. Processi di supporto).